Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2017 г. N 5629

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА

НОВОСИБИРСКА ОТ 08.10.2012 N 10080 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УЧАСТИЕ МЭРИИ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА В РАЗВИТИИ ЗАСТРОЕННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ" НА 2012 - 2017 ГОДЫ"

В целях продления срока реализации и уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8A0DFD979935BBD635355E584C13254980D6DEA921ADD048D60F425C49C79D2196565A6D338595A68F7EF1D7C3Z7A3H) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Порядком](consultantplus://offline/ref=8A0DFD979935BBD6353540555A7F7B408BD584A026AED8168858440B16979B74C416043472C386A68E60F3D6C67A539945491B3EED0448C669D89557Z0A3H) разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 N 125, руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=8A0DFD979935BBD6353540555A7F7B408BD584A02EA6DB1F895019011ECE9776C3195B3175D286A58C7EF2D6DF7307CAZ0A3H) города Новосибирска, постановляю:

1. Внести в [постановление](consultantplus://offline/ref=8A0DFD979935BBD6353540555A7F7B408BD584A026AEDE1B8B59440B16979B74C416043460C3DEAA8C62EDD6C06F05C803Z1AEH) мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 N 10080 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий" на 2012 - 2017 годы" (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 27.12.2012 N 13273, от 30.12.2013 N 12447, от 29.12.2014 N 11516, от 15.06.2015 N 4069, от 07.12.2015 N 6969, от 15.01.2016 N 86, от 21.06.2016 N 2646, от 27.12.2016 N 6043, от 06.09.2017 N 4151, от 18.12.2017 N 5594) следующие изменения:

1.1. В [наименовании](consultantplus://offline/ref=8A0DFD979935BBD6353540555A7F7B408BD584A026AEDE1B8B59440B16979B74C416043472C386A68E60F5D1C87A539945491B3EED0448C669D89557Z0A3H), [пункте 1](consultantplus://offline/ref=8A0DFD979935BBD6353540555A7F7B408BD584A026AEDE1B8B59440B16979B74C416043472C386A68E60F5D0C17A539945491B3EED0448C669D89557Z0A3H) цифры "2017" заменить цифрами "2018".

1.2. В [приложении](consultantplus://offline/ref=8A0DFD979935BBD6353540555A7F7B408BD584A026AEDE1B8B59440B16979B74C416043472C386A68E60F5D0C07A539945491B3EED0448C669D89557Z0A3H):

1.2.1. В [наименовании](consultantplus://offline/ref=8A0DFD979935BBD6353540555A7F7B408BD584A026AEDE1B8B59440B16979B74C416043472C386A68E60F5D0C07A539945491B3EED0448C669D89557Z0A3H) цифры "2017" заменить цифрами "2018".

1.2.2. [Раздел 1](consultantplus://offline/ref=8A0DFD979935BBD6353540555A7F7B408BD584A026AEDE1B8B59440B16979B74C416043472C386A68E60F5D0C37A539945491B3EED0448C669D89557Z0A3H) "Паспорт ведомственной целевой программы "Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий" на 2012 - 2017 годы" изложить в редакции [приложения 1](#P37) к настоящему постановлению.

1.2.3. [Раздел 4](consultantplus://offline/ref=8A0DFD979935BBD6353540555A7F7B408BD584A026AEDE1B8B59440B16979B74C416043472C386A68E62F1D7C57A539945491B3EED0448C669D89557Z0A3H) "Цели, задачи, целевые индикаторы Программы" изложить в редакции [приложения 2](#P95) к настоящему постановлению.

1.2.4. [Раздел 5](consultantplus://offline/ref=8A0DFD979935BBD6353540555A7F7B408BD584A026AEDE1B8B59440B16979B74C416043472C386A68E62F1D0C87A539945491B3EED0448C669D89557Z0A3H) "Перечень мероприятий Программы" изложить в редакции [приложения 3](#P188) к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.

3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска

А.Е.ЛОКОТЬ

Приложение 1

к постановлению

мэрии города Новосибирска

от 19.12.2017 N 5629

1. Паспорт

ведомственной целевой программы "Участие мэрии

города Новосибирска в развитии застроенных

территорий" на 2012 - 2018 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа "Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий" на 2012 - 2018 годы (далее - Программа) |
| Разработчик Программы | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |
| Цели, задачи, целевые индикаторы Программы | Цели:  привлечение строительных компаний к развитию застроенных территорий города Новосибирска;  ликвидация аварийного жилищного фонда города Новосибирска.  Задачи:  переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии;  снос расселенных аварийных многоквартирных домов.  Целевые индикаторы:  общая площадь приобретенных (построенных) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (кв. м);  количество граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями (человек);  количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда (семей);  общая площадь расселенных и снесенных аварийных многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии (кв. м);  количество расселенных и снесенных аварийных многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии (домов) |
| Исполнители мероприятий Программы | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска |
| Срок реализации Программы | 2012 - 2018 годы |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 801161,7 тыс. рублей, из них:  бюджет города Новосибирска (далее - бюджет города) - 452965,5 тыс. рублей, в том числе:  2012 год - 70000,0 тыс. рублей;  2013 год - 100000,0 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 14591,44 тыс. рублей;  2014 год - 20000,0 тыс. рублей;  2015 год - 31887,4 тыс. рублей;  2016 год - 90478,1 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 185,9 тыс. рублей;  2017 год - 128600,0 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность - 38317,5 тыс. рублей;  2018 год - 12000,0 тыс. рублей;  средства областного бюджета Новосибирской области - 348196,2 тыс. рублей, в том числе:  2013 год - 184884,0 тыс. рублей;  2015 год - 13053,6 тыс. рублей;  2017 год - 150258,6 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 19809,0 кв. м;  обеспечение 582 человек благоустроенными жилыми помещениями;  переселение 217 семей из аварийного жилищного фонда;  расселение и снос аварийных многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, общей площадью 13827,0 кв. м;  расселение и снос 23 аварийных многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии |

Приложение 2

к постановлению

мэрии города Новосибирска

от 19.12.2017 N 5629

4. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цели и задачи | Показатель | Единица измерения | Год, предшествующий году начала реализации Программы | Период реализации Программы по годам | | | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Привлечение строительных компаний к развитию застроенных территорий города Новосибирска | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии | Общая площадь приобретенных (построенных) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв. м | - | 2058,0 | 7400,0 | 526,0 | 1160,0 | 2300,0 | 6116,0 | 249,0 |
| Количество граждан, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями | человек | - | - | 120 | 162 | 120 | 5 | 50 | 125 |
| Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда | семей | - | - | 35 | 65 | 45 | 2 | 20 | 50 |
| 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда города Новосибирска | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | Общая площадь расселенных и снесенных аварийных многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии | кв. м | - | - | - | - | 6220,0 | 1507,0 | 2100,0 | 4000,0 |
| Количество расселенных и снесенных аварийных многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии | домов | - | - | - | - | 14 | 2 | 2 | 5 |

Приложение 3

к постановлению

мэрии города Новосибирска

от 19.12.2017 N 5629

5. Перечень мероприятий Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | | | | | | | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Привлечение строительных компаний к развитию застроенных территорий города Новосибирска | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Приобретение (строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Количество | кв. м | 2058,0 | 7400,0 | 526,0 | 1160,0 | 2300,0 | 6116,0 | 249,0 | 19809,0 | УЖВ | 2012 - 2018 |
| Стоимость единицы [<\*>](#P486) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 70000,0 | 284884,0 | 20000,0 | 44088,6 | 90292,2 | 277258,6 | 10000,0 | 796523,4 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | 184884,0 | - | 13053,6 | - | 150258,6 | - | 348196,2 |
| бюджет города | тыс. рублей | 70000,0 | 85408,56 | 20000,0 | 31035,0 | 90292,2 | 88682,5 | 10000,0 | 395418,26 |
| кредиторская задолженность за счет бюджета города | тыс. рублей | - | 14591,44 | - | - | - | 38317,5 | - | 52908,94 |
|  | Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 70000,0 | 284884,0 | 20000,0 | 44088,6 | 90292,2 | 277258,6 | 10000,0 | 796523,4 |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | 184884,0 | - | 13053,6 | - | 150258,6 | - | 348196,2 |
| бюджет города | тыс. рублей | 70000,0 | 100000,0 | 20000,0 | 31035,0 | 90292,2 | 127000,0 | 10000,0 | 448327,2 |
|  | Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе | тыс. рублей | 70000,0 | 284884,0 | 20000,0 | 44088,6 | 90292,2 | 277258,6 | 10000,0 | 796523,4 |  |  |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | 184884,0 | - | 13053,6 | - | 150258,6 | - | 348196,2 |
| бюджет города | тыс. рублей | 70000,0 | 100000,0 | 20000,0 | 31035,0 | 90292,2 | 127000,0 | 10000,0 | 448327,2 |
| 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда города Новосибирска | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Снос расселенных аварийных многоквартирных домов, расположенных на территории, в отношении которой принято решение о развитии | Количество | кв. м | - | - | - | 1250,0 | - | 1400,0 | 1700,0 | 4350,0 | УЖВ | 2015 - 2018 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | 852,4 | - | 1600,0 | 2000,0 | 4452,4 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | - | - | 852,4 | - | 1600,0 | 2000,0 | 4452,4 |
| кредиторская задолженность за счет бюджета города | тыс. рублей | - | - | - | - | 185,9 | - | - | 185,9 |
|  | Итого по подпункту 2.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | 852,4 | 185,9 | 1600,0 | 2000,0 | 4638,3 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | - | - | 852,4 | 185,9 | 1600,0 | 2000,0 | 4638,3 |
|  | Итого по пункту 2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | 852,4 | 185,9 | 1600,0 | 2000,0 | 4638,3 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | - | - | 852,4 | 185,9 | 1600,0 | 2000,0 | 4638,3 |
|  | Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 70000,0 | 284884,0 | 20000,0 | 44941,0 | 90478,1 | 278858,6 | 12000,0 | 801161,7 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | 184884,0 | - | 13053,6 | - | 150258,6 | - | 348196,2 |
| бюджет города | тыс. рублей | 70000,0 | 100000,0 | 20000,0 | 31887,4 | 90478,1 | 128600,0 | 12000,0 | 452965,5 |

Примечания: 1. <\*> - в зависимости от средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемой нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Используемые сокращения:

УЖВ - управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.