Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2017 г. N 5833

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска  от 19.03.2018 [N 934](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B7F6D107C61B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 20.03.2018 [N 977](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B7F6D107CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 29.03.2018 [N 1128](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B7F9D601C01B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH),  от 21.12.2018 [N 4558](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F4D50BCF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 29.12.2018 [N 4774](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F4D003CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 21.05.2019 [N 1801](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH),  от 04.09.2019 [N 3321](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F0DF04CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 30.12.2019 [N 4805](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F4D406C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 23.03.2020 [N 1004](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F6D704CE1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH),  от 15.06.2020 [N 1858](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F1D704C11B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 02.09.2020 [N 2670](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F3D505C71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 09.12.2020 [N 3886](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F5DE0BC41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH),  от 30.12.2020 [N 4295](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F4D004C11B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 15.03.2021 [N 810](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F6D106CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 28.06.2021 [N 2158](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F1D100CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH),  от 30.08.2021 [N 3113](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F3D507C51B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 28.12.2021 [N 4765](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F7D40AC21B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH)) |  |

В целях улучшения условий проживания населения города Новосибирска, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E6F5E831EEF4DA4B7E51CEAB5FA805F931D4F433D69877721B30EBF214B98D7D04FABDBf65CH) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Правилами](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E6F5E831EEF4DA2BFE510EBB0FA805F931D4F433D69876521EB02BE205598DCC519FA9D3B8184D3DFC9426AF6FCAFf95BH) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169, Методическими [рекомендациями](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E6F5E831EEF4DA2BFE617E0B4FA805F931D4F433D69876521EB02BE205599D5C519FA9D3B8184D3DFC9426AF6FCAFf95BH) по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного [проекта](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E6F5E831EEF4DA2B6E616ECB7FA805F931D4F433D69877721B30EBF214B98D7D04FABDBf65CH) "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы", утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр, руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F1D10ACE1B181C6D6FD22561ED57EF640095D4CF53ABDB708E85D0fC53H) города Новосибирска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P36) "Формирование современной городской среды" (приложение).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F4D406C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDF65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 30.12.2019 N 4805)

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска

А.Е.ЛОКОТЬ

Приложение

к постановлению

мэрии города Новосибирска

от 29.12.2017 N 5833

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска  от 19.03.2018 [N 934](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B7F6D107C61B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 20.03.2018 [N 977](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B7F6D107CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 29.03.2018 [N 1128](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B7F9D601C01B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH),  от 21.12.2018 [N 4558](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F4D50BCF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 29.12.2018 [N 4774](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F4D003CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 21.05.2019 [N 1801](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH),  от 04.09.2019 [N 3321](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F0DF04CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 30.12.2019 [N 4805](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F4D406C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 23.03.2020 [N 1004](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F6D704CE1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH),  от 15.06.2020 [N 1858](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F1D704C11B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 02.09.2020 [N 2670](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F3D505C71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 09.12.2020 [N 3886](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F5DE0BC41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH),  от 30.12.2020 [N 4295](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F4D004C11B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 15.03.2021 [N 810](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F6D106CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 28.06.2021 [N 2158](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F1D100CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH),  от 30.08.2021 [N 3113](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F3D507C51B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 28.12.2021 [N 4765](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F7D40AC21B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH)) |  |

1. Паспорт муниципальной программы "Формирование

современной городской среды"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F4D406C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAAD965D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска

от 30.12.2019 N 4805)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" (далее - Программа) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F4D406C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADB65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 30.12.2019 N 4805) | |
| Разработчики Программы | Разработчик-координатор:  департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее - ДКСиМП);  разработчики:  департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее - ДЭЖКХ);  департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска (далее - ДТиДБК);  департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее - ДСиА);  департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее - ДПИиП) |
| Исполнители Программы | ДЭЖКХ;  ДКСиМП;  ДТиДБК;  ДСиА;  ДПИиП;  абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F0DF04CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 04.09.2019 N 3321;  управление общественных связей мэрии города Новосибирска (далее - УОС);  администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (далее - администрации);  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда" (далее - МКУ "УТН");  абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 21.05.2019 N 1801;  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Горзеленхоз" (далее - МКУ "Горзеленхоз");  абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F0DF04CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 04.09.2019 N 3321;  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Гормост" (далее - МКУ "Гормост");  муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Бугринская роща" (далее - МБУК ПКиО "Бугринская роща") <1>;  муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Заельцовский" (далее - МАУК ПКиО "Заельцовский") <1>; муниципальное автономное учреждение города Новосибирска "Дирекция городских парков" (далее - МАУ "Дирекция городских парков");  муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения города Новосибирска (далее - муниципальные организации);  юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица, оказывающие услуги и выполняющие работы по договору управления многоквартирным домом, товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, а также собственники помещений при непосредственном способе управления многоквартирным домом (далее - управляющие организации) (по согласованию);  собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления, муниципальные органы, организации независимо от организационно-правовой формы, граждане, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации (далее - заинтересованные лица) (по согласованию);  привлеченные организации в соответствии с законодательством (далее - привлеченные организации) |
| (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 21.12.2018 [N 4558](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F4D50BCF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 21.05.2019 [N 1801](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 04.09.2019 [N 3321](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F0DF04CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 28.06.2021 [N 2158](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F1D100CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 30.08.2021 [N 3113](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F3D507C51B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH)) | |
| Ответственный исполнитель Программы | ДКСиМП |
| Цели и задачи Программы | Цель:  повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска.  Задачи:  повышение уровня благоустройства совокупности территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам (далее - дворовые территории), в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству;  повышение уровня благоустройства территорий города Новосибирска соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), предназначенных для организации отдыха горожан и проведения массовых мероприятий (далее - общественные территории);  формирование единого облика города Новосибирска;  повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| Целевые индикаторы Программы | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы - 339 единиц;  доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий - 7,70%;  доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий - 50%;  доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий - 100%;  доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий - 20%;  площадь благоустроенных общественных территорий - 1552,3 тыс. кв. м;  количество оформленных паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов в городе Новосибирске в рамках Программы - 1060 единиц;  доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе Новосибирске - 100% |
| (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 21.05.2019 [N 1801](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABD165D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 30.12.2019 [N 4805](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F4D406C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADA65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 23.03.2020 [N 1004](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F6D704CE1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 02.09.2020 [N 2670](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F3D505C71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 09.12.2020 [N 3886](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F5DE0BC41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 30.12.2020 [N 4295](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F4D004C11B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 30.08.2021 [N 3113](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F3D507C51B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABD165D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH)) | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2018 - 2024 годы |
| (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 21.05.2019 [N 1801](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DA8D165D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 30.12.2019 [N 4805](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F4D406C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADD65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 23.03.2020 [N 1004](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F6D704CE1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABD065D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH)) | |
| Объем финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 2189856,23 тыс. рублей, в том числе:  за счет федерального бюджета - 1438216,89 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета Новосибирской области - 261163,16 тыс. рублей;  за счет средств бюджета города Новосибирска - 471258,36 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников - 19217,82 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 21.05.2019 [N 1801](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAFD965D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 04.09.2019 [N 3321](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F0DF04CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABD165D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 30.12.2019 [N 4805](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F4D406C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 23.03.2020 [N 1004](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F6D704CE1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABD165D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 15.06.2020 [N 1858](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F1D704C11B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDF65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 02.09.2020 [N 2670](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F3D505C71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABD165D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 09.12.2020 [N 3886](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F5DE0BC41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABD165D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 30.12.2020 [N 4295](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F4D004C11B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABD165D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 15.03.2021 [N 810](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F6D106CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDF65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 28.06.2021 [N 2158](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F1D100CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAAD965D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 30.08.2021 [N 3113](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F3D507C51B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABD065D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 28.12.2021 [N 4765](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F7D40AC21B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDF65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH)) | |

Примечания утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F6D704CE1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAAD965D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 23.03.2020 N 1004.

Примечания:

<1> - до реорганизации в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E715A8C75B144A9BCBE19EBB2F1D701CC4612143463D0226EB252FA755899D4D04DA9C76C8C87fD50H) мэрии города Новосибирска от 10.09.2020 N 2771 "О реорганизации муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска "Городские парки культуры и отдыха" в форме присоединения к нему муниципального автономного учреждения города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Михайловская набережная", муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "У моря Обского", муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Заельцовский", муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Первомайский", муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Бугринская роща", муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха "Сосновый бор", муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска "Парк культуры и отдыха имени С.М. Кирова".

(примечания введены [постановлением](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F1D100CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 28.06.2021 N 2158)

2. Обоснование необходимости разработки Программы

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E6F5E831EEF4DA4B7E51CEAB5FA805F931D4F433D69877721B30EBF214B98D7D04FABDBf65CH) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" одним из вопросов местного значения городского округа является организация благоустройства его территории, что предусматривает осуществление мероприятий по содержанию территории, размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Генеральной целью Стратегического [плана](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19EBB2F2D405CC4612143463D0226EB240FA2D5498D5CE4CA8D23ADDC187CCC8416AF4FEB39B8CEAf459H) устойчивого развития города Новосибирска, принятого решением городского Совета Новосибирска от 28.03.2005 N 575, является стабильное улучшение качества жизни (повышение уровня жизненного потенциала) всех слоев населения города Новосибирска в процессе устойчивого развития города, которое предполагает, в том числе, улучшение качества городской среды.

Приоритетными направлениями деятельности по гармонизации городской пространственной среды, улучшению архитектурного облика Новосибирска, совершенствованию градостроительного искусства, городского дизайна и ландшафтной архитектуры являются:

создание гармоничной и сомасштабной человеку архитектурно-пространственной среды;

комплексное благоустройство, озеленение, цветовое и световое оформление города.

Решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 N 469 утверждены [Правила](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F4D302C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADF65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) благоустройства территории города Новосибирска, содержащие необходимый и достаточный набор инструментов, способствующих совершенствованию состояния городской среды.

Показателем уровня благоустройства территории города Новосибирска является состояние дворовых территорий, общественных территорий, архитектурного облика города Новосибирска, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

В целях комплексного подхода и эффективного расходования бюджетных средств мероприятия по благоустройству дворовых территорий на территории города Новосибирска осуществляются с использованием программно-целевого метода.

В период 2012 - 2015 годов в рамках реализации ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E1B1F7D102CC4612143463D0226EB240FA2D5498D5CA49AED23ADDC187CCC8416AF4FEB39B8CEAf459H) "Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска", утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.12.2011 N 12112, отремонтировано 1785,7 тыс. кв. м дворовых территорий и проездов к ним.

В 2016 - 2017 годы благоустройство дворовых территорий осуществлялось согласно муниципальной [программе](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F7D506CE1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DA9DA65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) "Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска" на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 N 7503, а также государственной [программе](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F6D506C01B181C6D6FD22561ED57FD64589ADE9A1CEF8C638D84CCC1CB5E76F4FEfA5FH) "Управление государственными финансами в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 15.07.2013 N 309-п. В ходе исполнения программных мероприятий на 372 дворовых территориях были выполнены ремонт асфальтового покрытия площадью 254,8 тыс. кв. м, ремонт пяти внутридворовых лестничных маршей.

Кроме того, в 2017 году город Новосибирск принял участие в реализации приоритетного [проекта](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E6F5E831EEF4DA2B6E616ECB7FA805F931D4F433D69877721B30EBF214B98D7D04FABDBf65CH) "Формирование комфортной городской среды", в рамках которого постановлением мэрии города Новосибирска от 22.05.2017 N 2340 утверждена муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B7F4DE0BC51B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAAD865D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) "Формирование современной городской среды" на 2017 год. В ходе исполнения мероприятий указанной муниципальной программы выполнено благоустройство 126 дворовых территорий, на которых расположены 184 многоквартирных дома, в том числе:

ремонт дворовых проездов, оборудование тротуаров, пешеходных дорожек, автомобильных парковок, обустройство уширений дворовых проездов - 177,76 тыс. кв. м;

установка малых форм (урн) - 180 шт.;

установка малых форм (скамеек) - 156 шт.;

оборудование детских площадок - 41 шт.;

оборудование спортивных площадок - 22 шт.

Для определения физического состояния дворовых территорий и необходимости их благоустройства проведена инвентаризация всех таких территорий, по результатам которой сформировано 4402 дворовых территории и составлены паспорта их благоустройства. Общая структура дворовых территорий города Новосибирска выглядит следующим образом:

23,64% - капитальные здания и сооружения;

3,78% - детские площадки (с покрытием);

0,77% - спортивные площадки;

20,76% - внутриквартальные проезды;

3,69% - площадки для стоянки автомобилей;

36,33% - зеленые насаждения (в том числе цветники и газоны);

4,30% - пешеходные коммуникации;

6,73% - иные площадки.

Некоторые дворовые территории города Новосибирска характеризуются недостаточным количеством детских площадок и низким уровнем их оборудованности. Детское игровое оборудование во многих дворах пришло в негодность, не отвечает современным стандартам и не соответствует требованиям безопасности. Детские площадки не всегда выделены в отдельную зону и имеют соответствующее покрытие. 29,87% дворовых территорий города Новосибирска не имеют детских площадок и детского игрового оборудования, 11,7% - не оборудованы малыми архитектурными формами.

В связи со стремительным ростом уровня автомобилизации серьезной проблемой для значительного числа дворовых территорий является размещение открытых автостоянок (парковок). Более 97% дворовых территорий имеют дефицит организованных парковок.

В подавляющем большинстве дворов города Новосибирска система наружного освещения отсутствует или требует реконструкции. Всего дворов, оборудованных системой наружного освещения (отдельно стоящие опоры освещения, уличные и садовые фонари), около 6%.

На части дворовых территорий наблюдается неудовлетворительное состояние покрытия внутриквартальных проездов - около 10,1%; пешеходных коммуникаций - около 41,2%.

Выявлена крайне низкая приспособленность дворовых территорий для маломобильных групп населения - 0,86%.

Доля в общей массе дворовых территорий, в пределах которых зафиксировано наличие специально оборудованных и обособленных площадок для выгула домашних животных, - 0,2%.

При этом жители города ожидают от своего двора безопасности, комфорта, функциональности и эстетической привлекательности.

Кроме того, в комфортных, озелененных, благоустроенных и безопасных районах города формируются городские сообщества с активной гражданской позицией, реализуется их творческий и интеллектуальный потенциал, в связи с чем особое значение для развития города Новосибирска имеет благоустройство общественных территорий.

В 2015 году было проведено комплексное исследование 32 озелененных общественных пространств, на основании которого группой экспертов в различных областях обществознания разработана концепция развития озелененных общественных пространств общегородского значения города Новосибирска "Зеленый Новосибирск".

В рамках реализации приоритетного [проекта](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E6F5E831EEF4DA2B6E616ECB7FA805F931D4F433D69877721B30EBF214B98D7D04FABDBf65CH) "Формирование комфортной городской среды" в качестве приоритетной общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017 году, была выбрана Михайловская набережная. Первый этап ее благоустройства на площади в 36 тыс. кв. м был осуществлен в ходе исполнения муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B7F4DE0BC51B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAAD865D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) "Формирование современной городской среды" на 2017 год, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 22.05.2017 N 2340.

В соответствии с дизайн-проектом разработана проектно-сметная документация, отремонтированы лестничные сходы и подпорные стенки у лестничных сходов, восстановлен нижний променад с устройством нового покрытия из тротуарной бетонной плитки, произведено устройство велосипедной дорожки, выполнены работы по электроснабжению и электроосвещению, устроены хозяйственно-питьевой водопровод, ливневая канализация, произведено озеленение (устройство газонов, посадка деревьев, санитарная обрезка зеленых насаждений), установлена новая парковая мебель, в том числе скамейки, велопарковки и урны. Кроме того, выполнено технологическое присоединение к сетям электро- и водоснабжения, канализации. Общая стоимость работ составила 140 млн. рублей.

В рамках подготовки Программы проведены открытые обсуждения с участием граждан, организаций и иных заинтересованных лиц, по результатам которых с учетом представленных предложений сформирован перечень общественных территорий, - по состоянию на 01.10.2017 в городе Новосибирске насчитывается 237 общественных территорий общей площадью 766,3015 га, в том числе:

36 территорий площадью 67,8014 га в Дзержинском районе;

17 территорий площадью 31,7865 га в Калининском районе;

25 территорий площадью 202,326 га в Кировском районе;

29 территорий площадью 78,2978 га в Ленинском районе;

18 территорий площадью 80,2188 га в Октябрьском районе;

26 территорий площадью 57,3373 га в Первомайском районе;

29 территорий площадью 102,6956 га в Советском районе;

13 территорий площадью 18,0332 га в Железнодорожном районе;

22 территории площадью 93,8305 га в Заельцовском районе;

22 территории площадью 33,9744 га в Центральном районе.

В сводный перечень общественных территорий вошли:

11 парков культуры и отдыха общей площадью 313,0871 га;

106 скверов общей площадью 143,9306 га.

120 иных общественных территорий (бульваров, аллей, площадей, озелененных и рекреационных территорий общего пользования и пр.) общей площадью 309,2838 га.

В 2017 году проведена оценка уровня благоустройства всех общественных территорий города Новосибирска.

Проведенное исследование показало, что на каждого жителя города Новосибирска приходится ориентировочно 4,8 кв. м общественных озелененных пространств, из них - 3,6 кв. м общественных территорий, в отношении которых содержание и благоустройство на системной основе осуществляется муниципальными организациями. Соответственно, на 1 жителя города приходится 1,2 кв. м площади неблагоустроенных общественных территорий, что соответствует 25% общей площади общественных территорий города. 16% от количества общественных территорий характеризуются хорошим уровнем благоустройства, 26% находятся в удовлетворительном состоянии. Уровень благоустройства 58% общественных территорий оценивается как неудовлетворительный и требующий проведения благоустроительных мероприятий.

Из общего числа общественных территорий 85 не имеют статуса озелененного или рекреационного пространства, не определены лица, ответственные за их содержание и благоустройство. Как следствие, данные территории отличаются низким уровнем благоустроенности.

Проведенное в 2015 - 2016 годах исследование, общественные обсуждения мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также инвентаризация уровня благоустройства в 2017 году выявили следующие проблемы развития общественных территорий города:

несоответствие фактической локализации общественных функций в пространстве города современному кадастровому делению;

отсутствие функционирования общественных территорий как единой взаимосвязанной системы, основанной на принципах связности и функционального разнообразия общественных территорий;

перегруженность функциями локально расположенных общественных территорий (в центральной части, в центрах районов города Новосибирска) либо их неиспользование в соответствии со своим потенциалом;

отсутствие четкой иерархии и классификации в системе общественных территорий, затрудняющее определение статуса общественных территорий, их позиционирование и, как следствие, приводящее к необоснованному размещению общественных или иных функций;

недостаточное разнообразие реализуемых на общественных территориях сценариев времяпрепровождения;

неравномерная обеспеченность и неравная доступность для жителей различных районов благоустроенных общественных территорий;

пересечение и наложение в функциональной структуре территорий различных общественных функций и процессов, приводящее к снижению комфорта пребывания на территории (аттракционы, велотрафик, детская рекреация, выгул собак и т.п.);

снижение привлекательности территорий для населения, приводящее к их дисфункциональности и запущенности вследствие отсутствия достаточного благоустройства и оборудованности отдельных территорий;

ограниченная доля общественных территорий, адаптированных к нуждам маломобильных групп населения;

отсутствие комплексной организации системы безопасности общественных территорий;

существенные ожидания населения по удовлетворению потребности в дальнейшем развитии существующих и создании новых общественных территорий;

наличие значительного потенциала развития общественных территорий, прежде всего за счет использования пространственного и планировочного ресурсов, формирования взаимосвязанных систем (дисперсных парков), включающих общественные, озелененные пространства, вело- и пешеходную инфраструктуру, в пределах которых возможно перераспределение функций, общий рост городских активностей и расширение набора сценариев досуга и отдыха горожан различных возрастных и социальных групп.

С целью решения указанных проблем целесообразно рассматривать общественные территории города Новосибирска во взаимосвязи друг с другом, формировать пешеходную сеть, связывающую локальные территории в единую непрерывную систему общественно-пешеходных и озелененных пространств города, распространить опыт создания дисперсных парков и непрерывных пешеходных пространств по всем районам города Новосибирска.

Одним из важнейших направлений повышения качества и комфорта городской среды является формирование единого облика города Новосибирска.

[Правилами](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F4D302C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADF65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) благоустройства территории города Новосибирска с 2013 года установлена обязанность лиц, ответственных за благоустройство соответствующей территории, оформлять паспорта фасадов зданий, сооружений и своевременно их актуализировать. Вместе с тем, по состоянию на 22.09.2017 оформлены паспорта фасадов всего лишь немногим более 170 капитальных объектов.

Проблема реализации положений о необходимости оформления паспортов фасадов заданий, сооружений влечет невозможность достаточного контроля за соответствием внешнего вида капитальных объектов сложившейся застройке и архитектурно-художественным требованиям. Так, необходимо принятие мер по упорядочению размещения на фасадах зданий оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха. Также следует усилить контроль за обеспечением при реконструкции, ремонте или реставрации фасадов соответствия их колористических решений исторически сложившемуся цветовому оформлению застройки улиц и территорий города Новосибирска.

Одной из проблем благоустройства территории города Новосибирска является отсутствие механизма правового регулирования организации наружного освещения зданий. Множество объектов имеют спорную с эстетической точки зрения архитектурно-художественную подсветку, что свидетельствует о необходимости разработки и утверждения концепции единой светоцветовой среды, учитывающей имеющийся передовой зарубежный и отечественный опыт в области уличного освещения и фасадной архитектурно-художественной подсветки.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства является сложившаяся в городе Новосибирске практика прокладки воздушных кабельных линий связи по столбам освещения, в том числе в центре города, на улицах и площадях, являющихся основными общественными территориями. Необходимо осуществить поэтапный перенос операторами связи с центральных и магистральных улиц города воздушных линий за счет использования существующих линейно-кабельных сооружений связи (каналов кабельной канализации).

По оценочным данным, на территории города Новосибирска насчитывается около 47 тыс. домовладений общей площадью не менее 2 тыс. га. Большинство территорий общего пользования в местах массовой индивидуальной жилой застройки характеризуются недостаточным благоустройством. До настоящего времени не проводились системные мероприятия по оценке уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, улично-дорожной сети зон индивидуальной жилой застройки.

Для решения задач сферы благоустройства города Новосибирска, определения перспектив и приоритетных направлений ее развития необходимо использовать программно-целевой метод.

Реализация Программы позволит обеспечить повышение уровня благоустройства территории города Новосибирска и совершенствовать внешний облик территории города за счет достижения следующих ожидаемых результатов и эффектов:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F6D704CE1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAAD865D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 23.03.2020 N 1004)

повышение уровня комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий для улучшения качества жизни населения города Новосибирска;

повышение эстетического качества среды территории и формирование современного облика города, сочетающего в себе элементы новизны и привлекательности;

создание благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения;

повышение уровня доступности информации и информирования граждан и заинтересованных лиц о задачах и проектах по благоустройству территории города Новосибирска;

повышение социальной активности граждан и заинтересованных лиц;

создание условий для участия граждан в реализации мероприятий благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

К числу основных рисков, которые могут оказать влияние на конечный результат реализации мероприятий Программы, относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории города Новосибирска;

управленческие риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы и недостаточным контролем за реализацией Программы.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусматривается в том числе:

информационно-разъяснительная работа в целях стимулирования активности граждан и организаций в реализации мероприятий Программы;

популяризация положительного опыта реализации мероприятий в сфере благоустройства территорий;

создание системы оперативного контроля и мониторинга за реализацией Программы.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

Таблица 1

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F3D507C51B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAAD965D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска

от 30.08.2021 N 3113)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | | | | | | Всего по Программе |
| 2017 год | Период реализации Программы по годам | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы | единиц | 126 | 106 | 46 | 37 | 37 <1> | 22 <1> | 50 <1> | 41 <1> | 339 <1> |
| Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий | % | 2,9 | 2,41 | 3,45 | 4,29 | 5,13 | 5,63 | 6,77 | 7,70 | 7,70 |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| Доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | % | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | Площадь благоустроенных общественных территорий | тыс. кв. м | 36,0 | 39,0 | 149,0 | 42,7 | 401,6 <2> | 130,0 <2> | 670,0 <2> | 120,0 <2> | 1552,3 |
| 1.3 | Формирование единого облика города Новосибирска | Количество оформленных паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов в городе Новосибирске в рамках Программы | единиц | 170 | 170 | 420 | 590 | 700 | 820 | 940 | 1060 | 1060 |
| 1.4 | Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе Новосибирске | % | - | - | - | - | - | 50 | 50 | - | 100 |

Примечания: <1> - количество уточняется исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании проведенной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц и с учетом объема финансирования;

<2> - площадь уточняется в ходе реализации Программы с учетом условий и объема финансирования соответствующих мероприятий.

Информация о порядке расчета значений

целевых индикаторов Программы

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы | - | Акты выполненных работ (документ, подтверждающий факт завершения работ) |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий в рамках Программы от общего количества дворовых территорий | Отношение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках Программы к общему количеству дворовых территорий города Новосибирска, требующих ремонта, умноженное на 100 | Отчет ДЭЖКХ |
| 3 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | где:  ДТУ - доля трудового участия;  n - количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в отчетном году;  челПл - количество человек, запланированное на трудовое участие в выполнении работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с протоколами общего собрания собственников помещений;  челФ - фактическое количество человек, принявших трудовое участие в выполнении работ по благоустройству дворовой территории;  часПл - количество часов, запланированное на проведение работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с протоколами общего собрания собственников помещений;  часФ - фактическое количество часов, затраченных на проведение работ по благоустройству дворовой территории | Отчет ДЭЖКХ, составленный по отчетам администраций о трудовом участии граждан |
| (п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F4D406C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DA9D965D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 30.12.2019 N 4805) | | | |
| 4 | Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | где:  ДТУ - доля трудового участия;  n - количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в отчетном году, на которых предусмотрено выполнение дополнительного перечня видов работ;  челПл - количество человек, запланированное на трудовое участие в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с протоколами общего собрания собственников помещений;  челФ - фактическое количество человек, принявших трудовое участие в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовой территории;  часПл - количество часов, запланированное на выполнение дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с протоколами общего собрания собственников помещений;  часФ - фактическое количество часов, затраченных на выполнение дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовой территории | Отчет ДЭЖКХ, составленный по отчетам администраций о трудовом участии граждан |
| (п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F4D406C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4CAFDF65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 30.12.2019 N 4805) | | | |
| 5 | Доля финансового участия собственников помещений многоквартирного дома в выполнении дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | Отношение суммы затрат за счет средств собственников помещений многоквартирных домов к общей сумме затрат на выполнение дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий | Отчет ДЭЖКХ |
| (п. 5 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADD65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 21.05.2019 N 1801) | | | |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий | - | Концепция (дизайн-проект) благоустройства общественной территории, акт выполненных работ (документ, подтверждающий факт завершения работ), отчет ДКСиМП и ДТиДБК |
| (п. 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4CABDF65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 21.05.2019 N 1801) | | | |
| 7 | Количество оформленных паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов в рамках Программы | - | Отчет ДСиА |
| (п. 7 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4CAAD965D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 21.05.2019 N 1801) | | | |
| 8 | Доля индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведена инвентаризация уровня благоустройства, в общем количестве индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе Новосибирске | Отношение количества индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в отношении которых проведены мероприятия по инвентаризации уровня их благоустройства, к общему количеству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в городе, умноженное на 100 | Отчет о результатах инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |
| (п. 8 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 21.05.2019 N 1801) | | | |

4. Перечень мероприятий Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F7D40AC21B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска

от 28.12.2021 N 4765)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | | | | | | | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Новосибирска | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству <1> | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Количество | единиц | 106 | 46 | 37 | 37 [<3>](#P1696) | 22 [<3>](#P1696) | 50 [<3>](#P1696) | 41 [<3>](#P1696) | 339 [<3>](#P1696) | ДЭЖКХ, ДТиДБК, МКУ "УТН", привлеченные организации, администрации, управляющие организации, заинтересованные лица | 2018 - 2024 |
| Сумма затрат [<2>](#P1695), в том числе: | тыс. рублей | 250990,91 | 295250,73 | 160752,53 | 126663,13 | 127081,04 | 127081,04 | 22554,04 [<4>](#P1697) | 1110373,42 [<4>](#P1697) |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 100011,30 | 218213,88 | 129869,50 | 100345,90 | 100345,90 | 100345,90 | - | 749132,38 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 128208,32 | 11242,25 | 5410,80 | 4181,10 | 4181,10 | 4181,10 | - | 157404,67 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 22771,29 | 65794,60 | 16470,57 | 19582,09 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 [<4>](#P1697) | 184618,55 [<4>](#P1697) |
| ДЭЖКХ | тыс. рублей | 22771,29 | 65033,91 | 16470,57 | 19582,09 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 [<4>](#P1697) | 183857,86 [<4>](#P1697) |
| ДТиДБК | тыс. рублей | - | 760,69 | - | - | - | - | - | 760,69 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | - | - | 9001,66 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 19217,82 |
| 1.1.2 | Разработка проектно-сметной документации (в том числе дизайн-проектов), государственная экспертиза | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 15628,48 | 11507,49 | 18894,87 | 16617,91 | 11500,00 | 11500,00 [<4>](#P1697) | 11500,00 [<4>](#P1697) | 97148,75 [<4>](#P1697) | ДЭЖКХ, МКУ "УТН", привлеченные организации, администрации, управляющие организации, заинтересованные лица | 2018 - 2024 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 15628,48 | 11507,49 | 18894,87 | 16617,91 | 11500,00 | 11500,00 [<4>](#P1697) | 11500,00 [<4>](#P1697) | 97148,75 [<4>](#P1697) |
| 1.1.3 | Инвентаризация благоустройства дворовых территорий | Количество | единиц | - | 4402 | - | - | - | - | - | 4402 | ДЭЖКХ, привлеченные организации, администрации, управляющие организации | 2019 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 2500,00 | - | - | - | - | - | 2500,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | 2500,00 | - | - | - | - | - | 2500,00 |
|  | Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 266619,39 | 309258,22 | 179647,40 | 143281,04 | 138581,04 | 138581,04 | 34054,04 [<4>](#P1697) | 1210022,17 [<4>](#P1697) |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 100011,30 | 218213,88 | 129869,50 | 100345,90 | 100345,90 | 100345,90 | - | 749132,38 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 128208,32 | 11242,25 | 5410,80 | 4181,10 | 4181,10 | 4181,10 | - | 157404,67 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 38399,77 | 79802,09 | 35365,44 | 36200,00 | 31500,00 | 31500,00 [<4>](#P1697) | 31500,00 [<4>](#P1697) | 284267,30 [<4>](#P1697) |
| ДЭЖКХ | тыс. рублей | 38399,77 | 79041,40 | 35365,44 | 36200,00 | 31500,00 | 31500,00 [<4>](#P1697) | 31500,00 [<4>](#P1697) | 283506,61 [<4>](#P1697) |
| ДТиДБК | тыс. рублей | - | 760,69 | - | - | - | - | - | 760,69 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | - | - | 9001,66 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 19217,82 |
| 1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий <5> | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Благоустройство парка культуры и отдыха "Михайловская набережная" от парка "Городское Начало" до гостиницы RiverPark (вторая очередь 1 этапа) | Количество | тыс. кв. м | 39,0 | - | - | - | - | - | - | 39,0 | ДКСиМП ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", МКУ "Гормост", привлеченные организации | 2018 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 148169,16 | - | - | - | - | - | - | 148169,16 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 104194,10 | - | - | - | - | - | - | 104194,10 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 29388,08 | - | - | - | - | - | - | 29388,08 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 14586,98 | - | - | - | - | - | - | 14586,98 |
| 1.2.2 | Благоустройство иных общественных территорий в соответствии с адресным перечнем общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, включая разработку проектно-сметной документации, проведение благоустроительных работ, в том числе: | Количество | единиц/ тыс. кв. м | 2/- | 1/149,0 | -/42,7 | 1/401,6 | 3/130,0 | 3/670,0 | -/120,0 | 10/1513,3 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", МБУК ПКиО "Бугринская роща", МАУ "Дирекция городских парков", привлеченные организации | 2018 - 2024 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 13385,50 | 122734,88 | 184973,96 [<6>](#P1699) | 178869,00 [<6>](#P1699) | 159380,86 [<6>](#P1699) | 171990,70 [<6>](#P1699) | - | 831334,90 [<6>](#P1699) |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | - | 103765,44 | 96291,67 | 141462,30 | 121685,50 | 121685,50 | - | 584890,41 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | 4323,56 | 54012,15 | 5894,30 | 5070,20 | 5070,20 | - | 74370,41 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 13385,50 | 14645,88 | 34670,14 [<6>](#P1699) | 31512,40 [<6>](#P1699) | 32625,16 [<6>](#P1699) | 45235,00 [<6>](#P1699) | - | 172074,08 [<6>](#P1699) |
| ДКСиМП | тыс. рублей | - | 3775,11 | 32155,30 [<6>](#P1699) | 31512,40 [<6>](#P1699) | 32625,16 [<6>](#P1699) | 45235,00 [<6>](#P1699) | - | 145302,97 [<6>](#P1699) |
| ДТиДБК | тыс. рублей | 13385,50 | 10870,77 | 2514,84 | - | - | - | - | 26771,11 |
| 1.2.2.1 | Благоустройство Монумента Славы (сквер Славы ограничен улицами Плахотного, Пархоменко, Станиславского и Римского-Корсакова), Затулинского дисперсного парка ("Затулинский городок аттракционов", сквер "Союз Кировчан"), в том числе: | Количество | единиц/ тыс. кв. м | 2/- | -/149,0 | -/42,7 | -/11,6 | - | - | - | 2/203,3 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", МБУК ПКиО "Бугринская роща", привлеченные организации | 2018 - 2021 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 13385,50 | 118959,77 | 184973,96 [<6>](#P1699) | 10336,22 [<6>](#P1699) | - | - | - | 327655,45 [<6>](#P1699) |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | - | 103765,44 | 96291,67 | - | - | - | - | 200057,11 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | 4323,56 | 54012,15 | - | - | - | - | 58335,71 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 13385,50 | 10870,77 | 34670,14 [<6>](#P1699) | 10336,22 [<6>](#P1699) | - | - | - | 69262,63 [<6>](#P1699) |
| ДКСиМП | тыс. рублей | - | - | 32155,30 [<6>](#P1699) | 10336,22 [<6>](#P1699) | - | - | - | 42491,52 [<6>](#P1699) |
| ДТиДБК | тыс. рублей | 13385,50 | 10870,77 | 2514,84 | - | - | - | - | 26771,11 |
| 1.2.2.1.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | ДТиДБК, ДКСиМП, МКУ "Горзеленхоз", привлеченные организации | 2018 - 2020 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 13385,50 | 5181,87 | 3210,27 | - | - | - | - | 21777,64 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 13385,50 | 5181,87 | 3210,27 | - | - | - | - | 21777,64 |
| ДКСиМП | тыс. рублей | - | - | 695,43 | - | - | - | - | 695,43 |
| ДТиДБК | тыс. рублей | 13385,50 | 5181,87 | 2514,84 | - | - | - | - | 21082,21 |
| 1.2.2.1.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | - | 149,0 | 42,7 | 11,6 | - | - | - | 203,3 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", МБУК ПКиО "Бугринская роща", привлеченные организации | 2019 - 2021 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 113777,90 | 181763,69 [<6>](#P1699) | 10336,22 [<6>](#P1699) | - | - | - | 305877,81 [<6>](#P1699) |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | - | 103765,44 | 96291,67 | - | - | - | - | 200057,11 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | 4323,56 | 54012,15 | - | - | - | - | 58335,71 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | 5688,90 | 31459,87 [<6>](#P1699) | 10336,22 [<6>](#P1699) | - | - | - | 47484,99 [<6>](#P1699) |
| ДКСиМП | тыс. рублей | - | - | 31459,87 [<6>](#P1699) | 10336,22 [<6>](#P1699) | - | - | - | 41796,09 [<6>](#P1699) |
| ДТиДБК | тыс. рублей | - | 5688,90 | - | - | - | - | - | 5688,90 |
| 1.2.2.2 | Благоустройство парка культуры и отдыха "Заельцовский", зеленой (озелененной) территории в пойме реки Каменки, в том числе: | Количество | единиц/ тыс. кв. м | - | 1/- | - | 1/390,0 | -/130,0 | - | - | 2/520,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", МАУК ПКиО "Заельцовский", МАУ "Дирекция городских парков", привлеченные организации | 2019, 2021, 2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 3775,11 | - | 168532,78 [<6>](#P1699) | 159380,86 [<6>](#P1699) | - | - | 331688,75 [<6>](#P1699) |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | 141462,30 | 121685,50 | - | - | 263147,80 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - | - | 5894,30 | 5070,20 | - | - | 10964,50 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | 3775,11 | - | 21176,18 [<6>](#P1699) | 32625,16 [<6>](#P1699) | - | - | 57576,45 [<6>](#P1699) |
| 1.2.2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", МАУК ПКиО "Заельцовский", МАУ "Дирекция городских парков", привлеченные организации | 2019, 2021 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 3775,11 | - | 12583,47 | - | - | - | 16358,58 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | 3775,11 | - | 12583,47 | - | - | - | 16358,58 |
| 1.2.2.2.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | - | - | - | 390,0 | 130,0 | - | - | 520,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", МАУК ПКиО "Заельцовский", МАУ  "Дирекция городских парков", привлеченные организации | 2021, 2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | 155949,31 [<6>](#P1699) | 159380,86 [<6>](#P1699) | - | - | 315330,17 [<6>](#P1699) |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | 141462,30 | 121685,50 | - | - | 263147,80 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - | - | 5894,30 | 5070,20 | - | - | 10964,50 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | 8592,71 [<6>](#P1699) | 32625,16 [<6>](#P1699) | - | - | 41217,87 [<6>](#P1699) |
| 1.2.2.3 | Благоустройство набережной реки Ини (территория между рекой Иней и микрорайоном Весенним, вдоль домов по ул. Заречной, 3 - 9), Инюшенского бора, бульвара по Красному проспекту (от площади им. Ленина до площади Инженера Будагова), в том числе: | Количество | единиц/ тыс. кв. м | - | - | - | - | 3/- | -/670,0 | - | 3/670,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", привлеченные организации | 2022, 2023 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 165319,35 [<6>](#P1699) | - | 165319,35 |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 121685,50 | - | 121685,50 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 5070,20 | - | 5070,20 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 38563,65 [<6>](#P1699) | - | 38563,65 |
| 1.2.2.3.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", привлеченные организации | 2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.2.3.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | 670,0 | - | 670,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", привлеченные организации | 2023 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 165319,35 [<6>](#P1699) | - | 165319,35 [<6>](#P1699) |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 121685,50 | - | 121685,50 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 5070,20 | - | 5070,20 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 38563,65 [<6>](#P1699) | - | 38563,65 [<6>](#P1699) |
| 1.2.2.4 | Благоустройство озера Мышкино, сквера у памятника А. Демакову в нижней зоне Академгородка (на пересечении улиц Демакова, Российской, Полевой), транзитно-рекреационной зоны по ул. Ленина (от площади им. Ленина до проспекта Димитрова, включая площадь им. Ленина), в том числе: | Количество | единиц/ тыс. кв. м | - | - | - | - | - | 3/- | -/120,0 | 3/120,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", привлеченные организации | 2023, 2024 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 6671,35 | - | 6671,35 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 6671,35 | - | 6671,35 |
| 1.2.2.4.1 | Разработка проектно-сметной документации | Количество | единиц | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", привлеченные организации | 2023 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 6671,35 | - | 6671,35 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 6671,35 | - | 6671,35 |
| 1.2.2.4.2 | Проведение благоустроительных работ | Количество | тыс. кв. м | - | - | - | - | - | - | 120,0 | 120,0 | ДКСиМП, ДТиДБК, МКУ "Горзеленхоз", привлеченные организации | 2024 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формированием электронных паспортов благоустройства общественных территорий | Количество | актуализированных паспортов благоустройства общественных территорий | - | - | 230 | - | - | - | - | 230 | ДКСиМП, ДТиДБК, администрации, привлеченные организации | 2020 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 330,00 | - | - | - | - | 330,00 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | - | - | 330,00 | - | - | - | - | 330,00 |
| 1.2.4 | Заключение соглашений по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц | Количество | соглашений | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ДКСиМП | 2018 |
|  | Итого по подпункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 161554,66 | 122734,88 | 185303,96 [<6>](#P1699) | 178869,00 [<6>](#P1699) | 159380,86 [<6>](#P1699) | 171990,70 [<6>](#P1699) | - | 979834,06 [<6>](#P1699) |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 104194,10 | 103765,44 | 96291,67 | 141462,30 | 121685,50 | 121685,50 | - | 689084,51 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 29388,08 | 4323,56 | 54012,15 | 5894,30 | 5070,20 | 5070,20 | - | 103758,49 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 27972,48 | 14645,88 | 35000,14 [<6>](#P1699) | 31512,40 [<6>](#P1699) | 32625,16 [<6>](#P1699) | 45235,00 [<6>](#P1699) | - | 186991,06 [<6>](#P1699) |
| ДКСиМП | тыс. рублей | 10967,22 | 3775,11 | 32485,30 [<6>](#P1699) | 31512,40 [<6>](#P1699) | 32625,16 [<6>](#P1699) | 45235,00 [<6>](#P1699) | - | 156600,19 [<6>](#P1699) |
| ДТиДБК | тыс. рублей | 17005,26 | 10870,77 | 2514,84 | - | - | - | - | 30390,87 |
| 1.3. Формирование единого облика города Новосибирска | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Организация открытых встреч с населением по вопросам оформления паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов | Количество | мероприятий | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ДСиА, администрации, УОС | 2018 |
| 1.3.2 | Оформление паспортов фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов в городе Новосибирске | Количество | паспортов | 170 | 250 | 170 | 110 | 120 | 120 | 120 | 1060 | ДСиА | 2018 - 2024 |
| 1.3.3 | Разработка концепции системы навигации и ориентирующей информации для населения города Новосибирска | Количество | концепций | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ДСиА, ДТиДБК, ДКСиМП | 2022 |
| 1.3.4 | Размещение в районах города Новосибирска специализированных мест для торговли сельскохозяйственной продукцией | Количество | зон | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ДПИиП, администрации | 2018 |
| 1.4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Проведение инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | Количество домовладений | тыс. единиц | - | - | - | - | 23,5 | 23,5 | - | 47 | Администрации, привлеченные организации | 2022, 2023 |
| 1.4.2 | Формирование адресного перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (земельных участков) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления города Новосибирска | Количество | адресных перечней | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | Администрации | 2022, 2023 |
|  | Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 428174,05 | 431993,10 | 364951,36 | 322150,04 | 297961,90 | 310571,74 | 34054,04 | 2189856,23 |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 204205,40 | 321979,32 | 226161,17 | 241808,20 | 222031,40 | 222031,40 | - | 1438216,89 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 157596,40 | 15565,81 | 59422,95 | 10075,40 | 9251,30 | 9251,30 | - | 261163,16 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 66372,25 | 94447,97 | 70365,58 | 67712,40 | 64125,16 | 76735,00 | 31500,00 | 471258,36 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | - | - | 9001,66 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 19217,82 |
|  | Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 428174,05 | 431993,10 | 364951,36 | 322150,04 | 297961,90 | 310571,74 | 34054,04 | 2189856,23 |  |  |
| федеральный бюджет | тыс. рублей | 204205,40 | 321979,32 | 226161,17 | 241808,20 | 222031,40 | 222031,40 | - | 1438216,89 |
| областной бюджет Новосибирской области | тыс. рублей | 157596,40 | 15565,81 | 59422,95 | 10075,40 | 9251,30 | 9251,30 | - | 261163,16 |
| бюджет города Новосибирска | тыс. рублей | 66372,25 | 94447,97 | 70365,58 | 67712,40 | 64125,16 | 76735,00 | 31500,00 | 471258,36 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | - | - | 9001,66 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 19217,82 |

Примечания:

<1> - мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из областного бюджета Новосибирской области, подлежат включению в Программу на 2023, 2024 годы в соответствии с бюджетом города Новосибирска на соответствующий год;

<2> - итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления;

<3> - количество уточняется исходя из результатов ранжирования дворовых территорий на основании проведенной инвентаризации и предложений заинтересованных лиц и с учетом объема финансирования;

<4> - ожидаемый объем бюджетных ассигнований;

<5> - перечень мероприятий Программы в части благоустройства общественных территорий уточняется в ходе реализации Программы с учетом условий и объема финансирования соответствующих мероприятий;

<6> - мероприятие реализуется за счет средств бюджета города Новосибирска, выделяемых на обеспечение софинансирования мероприятий Программы в целях получения субсидий на реализацию программ формирования современной городской среды [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F6D60BC31B181C6D6FD22561ED57FD645899D4CB4EADDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 N 66-п.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

Ответственный исполнитель Программы:

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

планируют деятельность по реализации Программы;

выполняют мероприятия в рамках Программы.

Адресный перечень дворовых территорий, которые подлежат благоустройству в период реализации Программы, определяется в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E6F5E831EEF4DA2BFE510EBB0FA805F931D4F433D69877721B30EBF214B98D7D04FABDBf65CH) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", [Правилами](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E6F5E831EEF4DA4B7E614E9B0FA805F931D4F433D69876521EB0ABB245ECC848A18A6D86F9285D0DFCB4076fF56H) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, предусмотренных приложением 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710, [постановлением](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F2DF05CE1B181C6D6FD22561ED57EF640095D4CF53ABDB708E85D0fC53H) мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 N 3411 "О мероприятиях по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в городе Новосибирске на 2018 - 2022 годы" (далее - Постановление).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAAD165D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 21.05.2019 N 1801)

Адресный [перечень](#P1921) дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году, приведен в приложении 1 к Программе. Адресный перечень дворовых территорий, которые подлежат благоустройству начиная с 2019 года, формируется исходя из результатов актуализированного ранжирования дворовых территорий на основании предложений заинтересованных лиц и включается в Программу. Предложения заинтересованных лиц принимаются в течение периода реализации Программы в сроки, определенные [Постановлением](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F2DF05CE1B181C6D6FD22561ED57EF640095D4CF53ABDB708E85D0fC53H). Дворовые территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, дворовые территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным [планом](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F9D403C71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAAD965D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) города Новосибирска, а также дворовые территории, собственники помещений которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные Программой, могут быть исключены из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией по координации деятельности в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", созданной правовым актом Губернатора Новосибирской области, в порядке, установленном такой комиссией.

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 21.05.2019 [N 1801](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAAD065D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 23.03.2020 [N 1004](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F6D704CE1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 30.08.2021 [N 3113](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F3D507C51B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADB65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH))

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем видов работ по благоустройству.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку малых форм (урн, скамеек).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, обустройство уширений дворовых проездов, озеленение территорий (обустройство газонов, живых изгородей, посадка деревьев и кустарников, снос и (или) обрезка зеленых насаждений, корчевание пней), установка малых форм (вазонов), обустройство ограждений, оборудование и ремонт водоотводных лотков, лестниц, подпорных стенок.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B7F9D601C01B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAAD065D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 29.03.2018 N 1128)

Стоимость мероприятий по благоустройству дворовых территорий определяется индивидуально на каждую дворовую территорию на основании дизайн-проекта и проектно-сметной документации, в отношении которой получено положительное заключение обязательной государственной экспертизы проектно-сметной документации.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой территории, утвержденных решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

Трудовое участие заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий предполагает выполнение ими неоплачиваемых работ, включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подготовки (субботники, подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы), участие в строительных работах (снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства), участие в озеленении территории (высадка растений, создание клумб, уборка территории)), других видов работ (по решению заинтересованных лиц). Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с минимальным перечнем работ по благоустройству является обязательным.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DA9D965D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 21.05.2019 N 1801)

Финансовое участие собственников помещений многоквартирного дома в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству является обязательным и предполагает софинансирование ими работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DA9DB65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 21.05.2019 N 1801)

Организация участия (финансового и (или) трудового) заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, оформленным соответствующим протоколом с обязательным отражением форм и объемов участия.

Трудовое участие заинтересованных лиц подтверждается:

отчетами администраций о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (обязательно);

отчетами подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии);

отчетами управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных или жилищно-строительных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии);

иными документами (материалами) с приложением фото-, видеоматериалов о проведении мероприятия с трудовым участием заинтересованных лиц (при наличии).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие заинтересованных лиц, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на отдельный счет лица, осуществляющего деятельность по управлению многоквартирным домом, расположенным в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и уполномоченным решением общего собрания собственников (отдельный счет открывается в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллиардов рублей, определенной решением общего собрания собственников помещений).

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, а также дизайн-проект благоустройства общественных территорий подлежат обсуждению и утверждению в установленном порядке. Дизайн-проект включает в себя графический и текстовый материал, содержащий визуализированное в трех измерениях изображение дворовой территории, представленное в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, в том числе с указанием перечня элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Благоустройство общественных территорий с привлечением средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с адресным [перечнем](#P3309) общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, установленным приложением 2 к Программе, адресным [перечнем](#P3484) объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления города Новосибирска, установленным приложением 3 к Программе. Общественные территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70%, а также общественные территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным [планом](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F9D403C71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAAD965D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) города Новосибирска, могут быть исключены из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией по координации деятельности в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", созданной правовым актом Губернатора Новосибирской области, в порядке, установленном такой комиссией.

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 21.05.2019 [N 1801](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DA9DA65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 04.09.2019 [N 3321](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F0DF04CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAAD965D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 23.03.2020 [N 1004](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F6D704CE1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADF65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH))

Мероприятия по благоустройству общественных территорий осуществляются в соответствии с разработанными дизайн-проектами, включают в себя обустройство зон отдыха, в том числе озеленение, уход за существующими посадками, приведение в надлежащее состояние покрытия тротуаров и проездов.

Для ускорения мероприятий по благоустройству других общественных территорий и в целях экономии средств бюджета города Новосибирска оборудование, демонтированное с благоустраиваемых территорий, передается для размещения на наиболее востребованных жителями города общественных территориях.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий предполагает их осуществление с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, предполагают заключение по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации Программы в соответствии с требованиями [Правил](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F4D302C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADF65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) благоустройства территории города Новосибирска.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F6D704CE1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 23.03.2020 N 1004)

Муниципальные контракты в целях реализации Программы заключаются не позднее 1 июля года предоставления субсидии - на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DA9DD65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 21.05.2019 N 1801)

[План](#P3527) реализации Программы приведен в приложении 4 к Программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F8D40AC71B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DA9DF65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 21.05.2019 N 1801)

6. Финансовое обеспечение Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F7D40AC21B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABD165D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска

от 28.12.2021 N 4765)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| Период реализации Программы по годам | | | | | | | Всего по Программе |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Федеральный бюджет, в том числе: | 204205,40 | 321979,32 | 226161,17 | 241808,20 | 222031,40 | 222031,40 | - | 1438216,89 |
| ДЭЖКХ | 100011,30 | 218213,88 | 129869,50 | 100345,90 | 100345,90 | 100345,90 | - | 749132,38 |
| ДКСиМП | 99835,82 | - | 96291,67 | 141462,30 | 121685,50 | 121685,50 | - | 580960,79 |
| ДТиДБК | 4358,28 | 103765,44 | - | - | - | - | - | 108123,72 |
| 2 | Областной бюджет Новосибирской области, в том числе: | 157596,40 | 15565,81 | 59422,95 | 10075,40 | 9251,30 | 9251,30 | - | 261163,16 |
| ДЭЖКХ | 128208,32 | 11242,25 | 5410,80 | 4181,10 | 4181,10 | 4181,10 | - | 157404,67 |
| ДКСиМП | 28158,82 | - | 54012,15 | 5894,30 | 5070,20 | 5070,20 | - | 98205,67 |
| ДТиДБК | 1229,26 | 4323,56 | - | - | - | - | - | 5552,82 |
| 3 | Бюджет города Новосибирска, в том числе: | 66372,25 | 94447,97 | 70365,58 | 67712,40 | 64125,16 | 76735,00 | 31500,00 | 471258,36 |
| ДЭЖКХ | 38399,77 | 79041,40 | 35365,44 | 36200,00 | 31500,00 | 31500,00 | 31500,00 | 283506,61 |
| ДКСиМП | 10967,22 | 3775,11 | 32485,30 | 31512,40 | 32625,16 | 45235,00 | - | 156600,19 |
| ДТиДБК | 17005,26 | 11631,46 | 2514,84 | - | - | - | - | 31151,56 |
| 4 | Внебюджетные источники, в том числе: | - | - | 9001,66 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 19217,82 |
| ДЭЖКХ | - | - | 9001,66 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 2554,04 | 19217,82 |
|  | Итого: | 428174,05 | 431993,10 | 364951,36 | 322150,04 | 297961,90 | 310571,74 | 34054,04 | 2189856,23 |

Приложение 1

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска  от 20.03.2018 [N 977](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B7F6D107CF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DABDC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 30.12.2019 [N 4805](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F4D406C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DA9DA65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH)) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2018 году | |
| Наименование улицы | Номер дома |
| 1 | 2 | 3 |
| Дзержинский район | | |
| 1 | Гусинобродское шоссе | 33 |
| 2 | Ул. Толбухина | 27/2, 35/2, 35/3 |
| 3 | Ул. Есенина | 49 |
| 4 | Ул. Доватора | 13 |
| 5 | Ул. Есенина | 33 |
| 6 | Ул. Есенина | 31 |
| 7 | Ул. Адриена Лежена | 11 |
| 8 | Ул. Есенина | 35 |
| 9 | Ул. Авиастроителей | 1/1, 1/2 |
| 10 | Ул. Бориса Богаткова | 266/1, 266/3 |
| 11 | Ул. Толбухина | 35/1 |
| 12 | Ул. Бориса Богаткова | 266/2 |
| Ул. Адриена Лежена | 3/1, 5а |
| 13 | Ул. Селезнева | 36, 38, 40 |
| 14 | Ул. Бориса Богаткова | 264/1 |
| 15 | Ул. Доватора | 23, 23/1, 25, 25/1, 27 |
| 16 | Ул. Республиканская | 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а |
| Калининский район | | |
| 17 | Ул. Солидарности | 63а |
| 18 | Ул. Солидарности | 80 |
| 19 | Ул. Солидарности | 94 |
| 20 | Ул. Солидарности | 78 |
| 21 | Ул. Новоуральская | 13/4 |
| 22 | Ул. Солидарности | 96 |
| 23 | Ул. Фадеева | 91 |
| 24 | Ул. Солидарности | 84 |
| 25 | Ул. Солидарности | 90 |
| 26 | Ул. Солидарности | 92 |
| 27 | Ул. Солидарности | 82 |
| 28 | Ул. Рассветная | 2а, 2/2, 2/3 |
| Ул. Красных Зорь | 1 |
| Кировский район | | |
| 29 | Ул. Тульская | 90/1, 90/2 |
| 30 | Ул. Мира | 59, 59/2 |
| 31 | Ул. Комсомольская | 3, 9, 9а |
| 32 | Ул. Петухова | 108 |
| 33 | Ул. Немировича-Данченко | 120/5 |
| Ул. Ватутина | 83 |
| 34 | Ул. Мира | 56 |
| 35 | Ул. Петухова | 116 |
| 36 | Ул. Зорге | 239, 255 |
| 37 | Ул. Зорге | 257, 257/1 |
| 38 | Ул. Петухова | 112 |
| 39 | Ул. Петухова | 114 |
| Ленинский район | | |
| 40 | Пер. 3-й Крашенинникова | 5 |
| 41 | Ул. Планировочная | 44 |
| 42 | Ул. Халтурина | 37, 37/1, 37/2, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 45 |
| 43 | Ул. Планировочная | 56 |
| 44 | Ул. Планировочная | 39, 41, 43, 45, 46, 47, 47/1, 48, 50, 52, 54 |
| 45 | Ул. Серафимовича | 30 |
| 46 | Ул. 9-й Гвардейской Дивизии | 26, 23 |
| 47 | Ул. Котовского | 21 |
| Ул. Станиславского | 1 |
| 48 | Ул. Планировочная | 23, 25, 27, 29, 29/1, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/1, 36, 38, 40, 42 |
| 49 | Пер. 3-й Крашенинникова | 6 |
| Ул. Крашенинникова | 5 |
| 50 | Ул. Пархоменко | 24 |
| 51 | Ул. Пермитина | 6 |
| 52 | Ул. Серафимовича | 1/1, 1/2 |
| Ул. Плахотного | 13, 15 |
| 53 | Ул. Крашенинникова | 1, 3 |
| Пер. 3-й Крашенинникова | 4 |
| 54 | Пер. 3-й Крашенинникова | 8, 8/1, 10 |
| Ул. Крашенинникова | 7, 7/1, 9 |
| Октябрьский район | | |
| 55 | Ул. Лескова | 216 |
| 56 | Ул. Чехова | 195 |
| 57 | Ул. Ленинградская | 141 |
| 58 | Ул. Ключ-Камышенское Плато | 7 |
| 59 | Ул. Большевистская | 175/2 |
| 60 | Ул. Ключ-Камышенское Плато | 3 |
| 61 | Ул. Чехова | 376 |
| 62 | Ул. Гусинобродский Тракт | 19, 25 |
| 63 | Ул. Лазурная | 6 |
| 64 | Ул. 2-я Обская | 71 |
| 65 | Ул. Бориса Богаткова | 163/4 |
| 66 | Ул. Бориса Богаткова | 192/2, 192/3 |
| Ул. Гаранина | 25/2 |
| 67 | Ул. Бориса Богаткова | 163/2, 171/5, 171/6 |
| 68 | Ул. Бориса Богаткова | 194/2, 194/5, 194/6 |
| 69 | Ул. Шевченко | 31 |
| 70 | Ул. Шевченко | 33 |
| 71 | Ул. Шевченко | 35 |
| 72 | Ул. Декабристов | 111 |
| Первомайский район | | |
| 73 | Ул. Первомайская | 188 |
| 74 | Ул. Первомайская | 200 |
| 75 | Ул. Газонная | 1б |
| Советский район | | |
| 76 | Ул. Иванова | 27 |
| 77 | Ул. Энгельса | 23 |
| Ул. Молодости | 30 |
| Ул. Печатников | 2 |
| 78 | Ул. Гидромонтажная | 52 |
| 79 | Ул. Академическая | 8 |
| 80 | Ул. Ильича | 1, 3 |
| 81 | Ул. Российская | 19 |
| 82 | Ул. Экваторная | 15 |
| 83 | Весенний проезд | 6 |
| Цветной проезд | 27, 29 |
| 84 | Ул. Полевая | 10 |
| Ул. Демакова | 5 |
| 85 | Ул. Полевая | 8/2 |
| Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы | | |
| 86 | Ул. Гоголя | 32 |
| 87 | Ул. Дачная | 25/5 |
| 88 | Ул. Дуси Ковальчук | 12, 14 |
| Ул. Калинина | 8 |
| 89 | Красный проспект | 159 |
| 90 | Ул. 1905 года | 28 |
| 91 | Ул. Урицкого | 35 |
| 92 | Ул. Щетинкина | 23, 25 |
| Ул. Депутатская | 26, 28 |
| Ул. Революции | 28 |
| Ул. Урицкого | 19, 21 |
| 93 | Ул. Сибирская | 31, 33 |
| 94 | Ул. Ольги Жилиной | 31 |
| Ул. Державина | 46 |
| 95 | Ул. Ленина | 13, 15 |
| Ул. Депутатская | 15а |
| 96 | Ул. Нарымская | 23/1 |
| 97 | Ул. Крылова | 41, 43, 43а |
| 98 | Красный проспект | 234 |
| 99 | Ул. Дмитрия Донского | 26/1 |
| 100 | Ул. Гоголя | 3, 3а |
| 101 | Ул. Жуковского | 115/4 |
| 102 | Ул. Чаплыгина | 16 |
| 103 | Ул. Сибирская | 17, 31а |
| 104 | Ул. Железнодорожная | 2, 6/1 |
| 105 | Ул. Чаплыгина | 18 |
| Ул. Урицкого | 7 |
| 106 | Ул. Владимировская | 5, 7 |

Приложение 1.1

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в

благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2019 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B6F4D50BCF1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADA65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска  от 21.12.2018 N 4558;  в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F4D406C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DA9DA65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска  от 30.12.2019 N 4805) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2019 году | |
| Наименование улицы | Номер дома |
| 1 | 2 | 3 |
| Дзержинский район | | |
| 1 | Ул. Толбухина | 21 |
| 2 | Ул. Авиастроителей | 1/5, 1/7, 1/8 |
| 3 | Ул. Бориса Богаткова | 268, 270 |
| Ул. Доватора | 15/1 |
| 4 | Проспект Дзержинского | 32/1 |
| 5 | Проспект Дзержинского | 14, 14/2, 14/3 |
| 6 | Ул. Кошурникова | 4, 6, 8, 10 |
| Калининский район | | |
| 7 | Ул. Богдана Хмельницкого | 46 |
| Ул. Народная | 49/1 |
| Переулок 1-й Краснодонский | 4 |
| 8 | Ул. Народная | 51 |
| 9 | Ул. Народная | 49 |
| 10 | Ул. Богдана Хмельницкого | 70 |
| 11 | Ул. Солидарности | 72, 74, 76 |
| 12 | Ул. Столетова | 14 |
| Ул. Макаренко | 21 |
| Кировский район | | |
| 13 | Ул. Саввы Кожевникова | 11, 13 |
| 14 | Ул. Петухова | 122 |
| 15 | Ул. Петухова | 84 |
| 16 | Ул. XX Партсъезда | 8, 10, 12 |
| 17 | Ул. Петухова | 78, 80 |
| 18 | Ул. Зорге | 275 |
| Ленинский район | | |
| 19 | Ул. Планировочная | 18/2 |
| 20 | Ул. Котовского | 17 |
| 21 | Ул. Вертковская | 24 |
| Ул. Серафимовича | 25 |
| 22 | Ул. Киевская | 11, 13, 15 |
| 23 | Ул. Троллейная | 15 |
| 24 | 1-й переулок Пархоменко | 22, 24 |
| 25 | Ул. Широкая | 13 |
| 26 | Ул. Новосибирская | 10, 12, 14, 14а, 16 |
| Октябрьский район | | |
| 27 | Ул. Бориса Богаткова | 196, 204, 206, 212, 212/1 |
| 28 | Ул. Бориса Богаткова | 183 |
| 29 | Ул. Ленинградская | 147, 184 |
| 30 | Ул. Федосеева | 10 |
| 31 | Ул. Бориса Богаткова | 190, 192, 192/1, 194 |
| 32 | Ул. Большевистская | 48/1, 48/2 |
| 33 | Ул. Бориса Богаткова | 171/1, 171/2 |
| 34 | Ул. Обская | 50, 50/2 |
| Первомайский район | | |
| 35 | Ул. Нахимова | 4, 6 |
| Ул. Матросова | 5 |
| Ул. Брюсова | 1, 3 |
| 36 | Ул. Твардовского | 16 |
| Советский район | | |
| 37 | Ул. Лесосечная (1 этап) | 3, 5, 7 |
| 38 | Ул. Вяземская | 2 |
| Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы | | |
| 39 | Проспект Димитрова | 3 |
| Вокзальная магистраль (1 этап) | 10 |
| 40 | Ул. Ермака | 1 |
| Ул. Крылова | 2 |
| 41 | Ул. Крылова | 64б |
| Ул. Ломоносова | 61 |
| 42 | Красный проспект (1 этап) | 232, 232/1 |
| 43 | Ул. Ольги Жилиной | 58 |
| 44 | Ул. Кропоткина (1 этап) | 261/1, 261/2 |
| 45 | Ул. Железнодорожная | 4, 6 |
| 46 | Ул. Линейная | 29 |

Приложение 1.2

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2020 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F4D004C11B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADB65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска  от 30.12.2020 N 4295) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2020 году | |
| Наименование улицы | Номер дома |
| 1 | 2 | 3 |
| Дзержинский район | | |
| 1 | Ул. Полякова | 1, 1а, 1б |
| 2 | Ул. Авиастроителей | 39/1 |
| 3 | Пр-т Дзержинского | 3а |
| 4 | Ул. Доватора | 31/2 |
| 5 | Ул. Толбухина | 19 |
| 6 | Ул. Кошурникова | 16 |
| 7 | Пр-т Дзержинского (2 этап) | 14, 14/2, 14/3 |
| 8 | Гусинобродское шоссе (1 этап) | 11 |
| Калининский район | | |
| 9 | Ул. Курчатова | 7/4 |
| 10 | Ул. Объединения | 56 |
| 11 | Ул. Столетова | 16/1 |
| Ул. Макаренко | 23/1 |
| 12 | Ул. Объединения | 35/2 |
| Кировский район | | |
| 13 | Ул. Сибиряков-Гвардейцев | 63 |
| 14 | Ул. Петухова | 104 |
| 15 | Ул. Урманова | 1 |
| Ул. XX Партсъезда | 11 |
| 16 | Ул. Ватутина | 65, 75 |
| 17 | Ул. Ватутина | 51 |
| 18 | Ул. Ватутина | 28 |
| Ул. Новогодняя | 4/1 |
| 19 | Ул. Сибиряков-Гвардейцев (1 этап) | 22 |
| 20 | Ул. Тульская (1 этап) | 84 |
| Ленинский район | | |
| 21 | Ул. Троллейная | 71 |
| 22 | Ул. Планировочная | 16 |
| 23 | Ул. Крашенинникова | 2 |
| Ул. Плахотного | 43 |
| 24 | Ул. Невельского | 49 |
| 25 | Ул. Троллейная | 134, 138 |
| 26 | Ул. Пархоменко | 11 |
| 27 | Ул. Планировочная | 12, 14 |
| 28 | Ул. Пархоменко (1 этап) | 18/1, 18 |
| 29 | Ул. Плахотного (1 этап) | 7, 9 |
| 30 | Пер. 3-й Крашенинникова (1 этап) | 9 |
| 31 | Ул. Станиславского (1 этап) | 4/1 |
| Октябрьский район | | |
| 32 | Ул. Выборная | 118 |
| 33 | Ул. Гурьевская | 39 |
| 34 | Ул. Чехова | 254 |
| Ул. Толстого | 234 |
| Ул. Автогенная | 73 |
| 35 | Территория Военного Городка | 428 |
| 36 | Ул. Бориса Богаткова (1 этап) | 208 |
| 37 | Ул. Бориса Богаткова (1 этап) | 192/5, 192/4 |
| 38 | Ул. Обская (1 этап) | 50/1 |
| 39 | Ул. Кирова (1 этап) | 110, 112, 114 |
| Советский район | | |
| 40 | Ул. Лесосечная (2 этап) | 3, 5, 7 |
| 41 | Ул. Экваторная (1 этап) | 1, 2, 3, 4 |
| Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы | | |
| 42 | Ул. Каменская | 80, 82 |
| Ул. Гоголя | 24 |
| 43 | Ул. Ядринцевская | 16 |
| 44 | Ул. Дачная | 40/1 |
| 45 | Ул. Кубовая | 99 |
| 46 | Красный проспект | 90/2 |
| 47 | Ул. Дуси Ковальчук | 179/1 |
| 48 | Ул. Максима Горького | 95 |
| 49 | Ул. Мичурина | 7 |
| Ул. Ядринцевская | 27, 35 |
| 50 | Ул. Челюскинцев (1 этап) | 15/1 |

Приложение 1.3

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2021 году

Утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F6D704CE1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DA9D965D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 23.03.2020 N 1004.

Приложение 1.4

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2021 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F4D004C11B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADA65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска  от 30.12.2020 N 4295) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2021 году | |
| Наименование улицы | Номер дома |
| 1 | 2 | 3 |
| Дзержинский район | | |
| 1 | Ул. Дениса Давыдова | 4 |
| Ул. Авиастроителей | 11 |
| 2 | Ул. Авиастроителей | 6 |
| 3 | Ул. Авиастроителей | 6а |
| 4 | Гусинобродское шоссе (2 этап) | 11 |
| 5 | Ул. Фрунзе | 65 |
| Ул. Кошурникова | 12, 14 |
| 6 | Ул. Толбухина | 25/1 |
| Калининский район | | |
| 7 | Ул. Новочеркасская | 2а |
| 8 | Ул. Богдана Хмельницкого | 68 |
| Кировский район | | |
| 9 | Ул. Сибиряков-Гвардейцев (2 этап) | 22 |
| 10 | Ул. Сибиряков-Гвардейцев | 24 |
| 11 | Ул. Немировича-Данченко | 137 |
| 12 | Ул. Тульская (2 этап) | 84 |
| Ленинский район | | |
| 13 | Ул. Невельского | 17 |
| 14 | Ул. Пархоменко (2 этап) | 18/1, 18 |
| 15 | Ул. Выставочная | 17 |
| 16 | Ул. Титова | 41/1, 37/1, 39 |
| 17 | Ул. Троллейная | 35 |
| 18 | Ул. Титова | 182 |
| 19 | Ул. Плахотного (2 этап) | 7, 9 |
| 20 | Пер. 3-й Крашенинникова (2 этап) | 9 |
| 21 | Ул. Станиславского (2 этап) | 4/1 |
| Октябрьский район | | |
| 22 | Ул. Бориса Богаткова (2 этап) | 208 |
| 23 | Территория Военного Городка | 773 |
| 24 | Территория Военного Городка | 772 |
| 25 | Ул. Бориса Богаткова (2 этап) | 192/5, 192/4 |
| 26 | Ул. Обская (2 этап) | 50/1 |
| 27 | Ул. Кирова (2 этап) | 110, 112, 114 |
| 28 | Ул. Выборная | 122/2 |
| 29 | Ул. Толстого | 5 |
| Советский район | | |
| 30 | Ул. Экваторная (2 этап) | 1, 2, 3, 4 |
| Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы | | |
| 31 | Ул. Кропоткина | 120, 120/1, 122/1 |
| 32 | Ул. Ельцовская | 20 |
| 33 | Ул. Челюскинцев (2 этап) | 15/1 |
| 34 | Ул. Лебедевского | 2 |
| 35 | Ул. Лебедевского | 3 |
| 36 | Красный проспект | 99 |
| 37 | Ул. Железнодорожная | 12, 12/1, 14 |

Приложение 1.5

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F3D507C51B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADD65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска  от 30.08.2021 N 3113) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2022 году | |
| Наименование улицы | Номер дома |
| 1 | 2 | 3 |
| Дзержинский район | | |
| 1 | Ул. Республиканская | 13 |
| 2 | Ул. Адриена Лежена | 15 |
| 3 | Ул. Гоголя | 228 |
| 4 | Ул. Есенина | 8/6 |
| 5 | Ул. Промышленная | 1а |
| 6 | Проспект Дзержинского | 6 |
| 7 | Ул. Куприна | 8 |
| Калининский район | | |
| 8 | Ул. Менделеева | 6 |
| 9 | Ул. Богдана Хмельницкого | 62 |
| Ленинский район | | |
| 10 | Ул. Котовского | 52, 42, 40, 40/2, 40/1, 36 |
| 11 | Ул. Широкая | 21/1 |
| 12 | Ул. Котовского | 28, 28/1 |
| Ул. Широкая | 7 |
| 13 | Ул. Котовского | 7, 7/1 |
| 14 | Ул. Костычева | 40, 40/1 |
| 15 | Проспект Карла Маркса | 14/1, 12/1, 14 |
| Ул. Космическая | 8 |
| Октябрьский район | | |
| 16 | Микрорайон "Зеленый бор" | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 |
| 17 | Ул. Ключ-Камышенское Плато | 14 |
| 18 | Ул. В. Высоцкого | 3, 5 |
| Советский район | | |
| 19 | Ул. Полевая | 18 |
| 20 | Ул. Варшавская | 15, 15а |
| 21 | Ул. Абаканская | 16, 16а |
| 22 | Ул. Шатурская | 9 |

Приложение 1.6

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F3D507C51B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска  от 30.08.2021 N 3113) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2023 году | |
| Наименование улицы | Номер дома |
| 1 | 2 | 3 |
| Дзержинский район | | |
| 1 | Ул. Гоголя | 190, 188 |
| 2 | Ул. Авиастроителей | 1 |
| 3 | Ул. 25 лет Октября | 8 |
| 4 | Ул. Королева | 7, 7а |
| 5 | Ул. Фрунзе | 59/2 |
| 6 | Ул. Есенина | 10/1, 10/2 |
| 7 | Ул. Трикотажная | 60/2 |
| Калининский район | | |
| 8 | Пер. 1-й Краснодонский | 9 |
| 9 | Ул. Фадеева | 24 |
| 10 | Ул. Богдана Хмельницкого | 4/1 |
| 11 | Ул. Объединения | 42, 62 |
| 12 | Ул. Танковая | 32 |
| Кировский район | | |
| 13 | Ул. Сибиряков-Гвардейцев | 58/1 |
| 14 | Ул. Ватутина | 75/1 |
| 15 | Ул. Немировича-Данченко | 131а, 133 |
| 16 | Ул. Сибиряков-Гвардейцев | 21/1 |
| 17 | Ул. Чигорина | 4 |
| 18 | Ул. Зорге | 129, 129/2 |
| 19 | Ул. Зорге | 42 |
| Ленинский район | | |
| 20 | Ул. Римского-Корсакова | 5/1 |
| 21 | Ул. Костычева | 19 |
| 22 | Ул. Плахотного | 72/1 |
| 23 | Ул. Полтавская | 47 |
| 24 | Ул. Станиславского | 7 |
| 25 | Микрорайон Горский | 52 |
| 26 | Ул. Плахотного | 37 |
| 27 | Ул. Киевская | 18, 20, 24 |
| 28 | Микрорайон Горский | 68 |
| Октябрьский район | | |
| 29 | Ул. Грибоедова | 32, 32/3, 34 |
| 30 | Ул. Кирова | 27, 27/1, 27/2, 27/3 |
| 31 | Территория Военного Городка | 770 |
| 32 | Ул. 9-го Ноября | 95 |
| 33 | Ул. Гаранина | 18 |
| 34 | Ул. Бориса Богаткова | 194/4 |
| 35 | Ул. Ключ-Камышенское Плато | 10, 10/2 |
| 36 | Ул. Выборная | 129, 129/1, 129/2 |
| Первомайский район | | |
| 37 | Ул. Твардовского | 22, 22/1 |
| Советский район | | |
| 38 | Ул. Зеленая Горка | 9, 9/1, 14 |
| 39 | Бульвар Молодежи | 30 |
| Ул. Мусы Джалиля | 1 |
| 40 | Ул. Печатников | 6 |
| 41 | Ул. Новоморская | 26 |
| Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы | | |
| 42 | Ул. Челюскинцев | 30, 18/1 |
| 43 | Ул. Ипподромская | 34/2, 34, 34/1, 39 |
| 44 | Комсомольский проспект | 7 |
| Ул. Ленина | 53, 55 |
| Ул. Дмитрия Шамшурина | 10 |
| 45 | Ул. Селезнева | 48 |
| 46 | Ул. Ленина | 94 |
| 47 | Ул. Кузьмы Минина | 9, 9/1, 9/2, 9/3 |
| 48 | Ул. Тимирязева | 72 |
| 49 | Территория Военного санатория "Ельцовка" | 231 |
| 50 | Территория Военного санатория "Ельцовка" | 20 |

Приложение 1.7

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся

в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B3F3D507C51B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CF45A9DE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска  от 30.08.2021 N 3113) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Адреса многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве и подлежат благоустройству в 2024 году | |
| Наименование улицы | Номер дома |
| 1 | 2 | 3 |
| Дзержинский район | | |
| 1 | Ул. Красина | 72а, 72в, 72г |
| 2 | Ул. Красина | 72 |
| 3 | Ул. Бориса Богаткова | 247 |
| 4 | Проспект Дзержинского | 28/2, 30 |
| 5 | Проспект Дзержинского | 79 |
| Кировский район | | |
| 6 | Ул. Сибиряков-Гвардейцев | 60 |
| 7 | Ул. Вертковская | 5/3 |
| 8 | Ул. Сибиряков-Гвардейцев | 23/1 |
| 9 | Ул. Аникина | 35, 35/1 |
| 10 | Ул. Аникина | 31, 33 |
| 11 | Ул. Немировича-Данченко | 143 |
| 12 | Ул. Петухова | 38/1 |
| Ленинский район | | |
| 13 | Ул. Станиславского | 4 |
| 14 | Ул. Сибиряков-Гвардейцев | 10 |
| 15 | Ул. Троллейная | 136 |
| 16 | Ул. Невельского | 53, 55 |
| 17 | Ул. Широкая | 123, 115, 119 |
| 18 | Ул. Ватутина | 7 |
| Ул. Пермитина | 1/1, 3, 3/1, 3/2 |
| 19 | Микрорайон Горский | 48, 42, 39, 40, 40/1, 40/2 |
| 20 | Ул. Пархоменко | 74, 72, 76, 78 |
| 21 | Ул. Пермитина | 8 |
| Октябрьский район | | |
| 22 | Ул. Добролюбова | 18/1, 18, 22 |
| 23 | Ул. Нижегородская | 29 |
| 24 | Ул. Бориса Богаткова | 216 |
| 25 | Ул. Выборная | 158/1 |
| 26 | Ул. Гаранина | 25/1, 21, 25 |
| 27 | Территория Военного Городка | 774 |
| Советский район | | |
| 28 | Ул. Гидромонтажная | 47 |
| Ул. Молодости | 24 |
| 29 | Ул. Лесосечная | 14 |
| 30 | Ул. Ивлева | 164 |
| 31 | Ул. Печатников | 8, 10 |
| Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы | | |
| 32 | Ул. Семьи Шамшиных | 12 |
| 33 | Красный проспект | 46 |
| 34 | Ул. Кропоткина | 269/1 |
| 35 | Ул. Линейная | 31/3 |
| 36 | Ул. Линейная | 33/1, 35, 35/1, 35/2 |
| 37 | Ул. Салтыкова-Щедрина | 1, 9 |
| Ул. Ленина | 28, 30/1 |
| 38 | Ул. Гоголя | 32/1 |
| 39 | Ул. Серебренниковская | 2/1, 2, 4/1 |
| 40 | Ул. Серебренниковская | 2/2, 4 |
| 41 | Ул. Серебренниковская | 4/2, 4/3 |
| Ул. Каинская | 25а |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий, нуждающихся в

благоустройстве и подлежащих благоустройству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска  от 23.03.2020 [N 1004](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F6D704CE1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DA9D865D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH), от 09.12.2020 [N 3886](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F5DE0BC41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH)) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование общественной территории | Площадь благоустройства, тыс. кв. м | Виды работ, планируемых к выполнению |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Парк культуры и отдыха "Михайловская набережная" от парка "Городское Начало" до гостиницы RiverPark (вторая очередь 1 этапа) | Не менее 39,0 | Ремонт лестничных сходов;  устройство танцевальной площадки;  ремонт верхнего променада (устройство земляного полотна, укладка покрытия с бетонной брусчаткой, покрытия с бетонной тротуарной плиткой, покрытия детской площадки (резинового), покрытия с гранитной крошкой, установка бортовых камней, укладка покрытия асфальтобетонного (велосипедная дорожка), нанесение дорожной разметки);  ремонт нижнего променада (устройство земляного полотна, устройство покрытий из тротуарной плитки (брусчатка), устройство бетонных плитных тротуаров, асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, устройство клумб, нанесение дорожной разметки);  поверхностный водоотвод с моста через реку Обь;  оборудование для маломобильных групп населения, восстановление пешеходной дорожки для маломобильных групп населения;  установка малых архитектурных форм (скамеек, урн);  оборудование электроосвещения, электроснабжения;  восстановление газонов;  устройство водопроводной камеры;  устройство хозяйственно-питьевого водопровода;  устройство поливочного водопровода;  устройство ливневой канализации;  устройство канализации бытовой;  озеленение (высадка деревьев, обустройство газонов, высадка многолетников, обрезка и валка аварийных деревьев);  ремонт пешеходного покрытия и парковочного пространства между Октябрьским мостом и метромостом;  устройство дренажа и отвод грунтовых вод в систему канализации |
| 2 | Монумент Славы (сквер Славы, ограничен улицами Плахотного, Пархоменко, Станиславского и Римского-Корсакова) | Не менее 149,0 | Замена существующих и устройство новых покрытий (устройство земляного полотна, покрытий плитами тротуарными из мозаичного бетона (входная группа, аллея Оружия и пр.), покрытий крупноформатными плитами из мозаичного бетона, покрытий асфальтобетонных (дорожки, площадки), покрытий плиткой тротуарной (главная аллея), покрытий площадок из бетонной тротуарной плитки, покрытий из плитняка, плитки-решетки газонной, покрытий резиновых (детские площадки), покрытий из крупноформатных бетонных плит с расшивкой швов (аллея Оружия), установка бортовых камней);  устройство водоотводного лотка;  устройство лестничных спусков и пандусов;  ремонт наружного освещения;  реконструкция освещения подсветки зеленых насаждений;  обновление зеленых насаждений;  установка малых архитектурных форм (уличных городских диванов со спинкой и подлокотниками, скамеек без спинки, урн уличных, указателей направления с картой, информационных стендов, велопарковок, приствольных решеток);  оборудование для маломобильных групп населения |
| 3 | Затулинский дисперсный парк ("Затулинский городок аттракционов", сквер "Союз Кировчан") | Не менее 54,3 | Озеленение, в том числе увеличение видового состава зеленых насаждений;  замена покрытия пешеходных дорожек;  укладка покрытия асфальтобетонного (велосипедная дорожка), нанесение дорожной разметки;  установка арт-объектов;  установка спортивной площадки (воркаута);  обустройство сцены, мест для сидения в зоне общественных мероприятий;  оборудование электроосвещения;  установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);  монтаж оборудования детской игровой площадки;  оборудование комплексом систем технической безопасности;  устройство систем водоснабжения, водоотведения, канализации и электрических сетей;  работы по технологическим присоединениям к системам водоснабжения, водоотведения, канализации и электрических сетей |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F5DE0BC41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAADE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска от 09.12.2020 N 3886) | | | |
| 4 | Парк культуры и отдыха "Заельцовский" | Не менее 390,0 | Оборудование электроосвещения (дополнительное разноуровневое освещение);  укладка покрытия асфальтобетонного (велосипедная дорожка), нанесение дорожной разметки;  укладка экоплитки на площадках тихого отдыха;  установка пандусов, съездов с ограждениями;  озеленение, в том числе высадка декоративных кустарников, обустройство дополнительно клумб;  установка дополнительных урн и контейнеров для мусора;  замена оборудования на детских площадках, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;  организация парковки у центрального входа;  установка современных спортивных площадок с оборудованием, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья;  установка дополнительных туалетов;  установка навесов;  оборудование комнаты матери и ребенка;  установка элементов навигации по скверу;  оборудование площадок для занятий экстремальными видами спорта;  организация площадки для выгула домашних животных со спецоборудованием;  обустройство выставочной площади |
| 5 | Зеленая (озелененная) территория в пойме реки Каменки | Не менее 130,0 | Организация дорожно-тропиночной сети (мощение - бетонная плитка, экоплитка, деревянный настил, отсыпка), организация тротуара по ул. Комбинатской;  укладка покрытия асфальтобетонного (велосипедная дорожка), нанесение дорожной разметки;  организация парковки на 68 машин;  монтаж электроосвещения;  установка малых архитектурных форм (скамеек и урн);  озеленение (высадка деревьев, посадочные и уходные работы, снос аварийных деревьев);  мероприятия по водоотведению и очистке воды в реке Каменке, осушение затопляемых участков;  обустройство смотровых площадок и тропы здоровья;  оборудование детских игровых площадок в верхней зоне парка;  установка навесов и беседок у реки, многофункциональной площадки и площадки для настольных игр;  обустройство площадки для мероприятий со сценой, местами для зрителей;  организация площадки для выгула собак;  обустройство спортивной площадки с тренажерами, многофункциональной площадки (зимой - хоккей, летом - баскетбол и мини-футбол) |
| 6 | Набережная реки Ини (территория между рекой Иней и микрорайоном Весенним, вдоль домов по ул. Заречной, 3 - 9) | Не менее 120,0 | Возведение дополнительного пешеходного моста для жителей Первомайского района с местами активного отдыха на противоположном берегу реки Ини: горнолыжной трассой, конным клубом, трассами для велоэкстрима;  берегоукрепительные работы, создание подпорной стенки каскадной формы с деревянным покрытием на широких ступенях;  озеленение (высадка деревьев, посадочные и уходные работы, прореживание приречных зарослей, снос аварийных деревьев);  организация дорожно-тропиночной сети (асфальтобетон, отсыпка);  укладка покрытия асфальтобетонного (велороллерная дорожка), нанесение дорожной разметки;  оборудование электроосвещения: уличные фонари высотой 6 м для освещения велороллерных дорожек и тротуара, фонари высотой 4 м для освещения променада;  оборудование для обеспечения доступности объекта для маломобильных групп населения (размещение наклонных скамеек, скамеек с поручнями и спинкой, низкого бордюрного камня, пандусов, тактильной мнемосхемы, тактильной плитки, направляющих) |
| 7 | Инюшенский бор | Не менее 320,0 | Снос аварийных деревьев;  расчистка от подлеска из инвазивных видов растений;  высаживание кустарника вдоль тропинок для минимизации вытаптывания леса;  высаживание вдоль ул. Выборной деревьев газоустойчивых пород для защиты соснового бора;  создание тропиночной сети, обустройство экотропы;  обустройство подземного перехода (между двумя частями бора в целях создания единой рекреационной зоны);  оборудование для обеспечения доступности объекта для маломобильных групп населения (размещение наклонных скамеек, скамеек с поручнями и спинкой, низкого бордюрного камня, пандусов, тактильной мнемосхемы, тактильной плитки, направляющих, светофора со звуковой сигнализацией);  обустройство пяти главных входов и центральной площадки для проведения мероприятий;  организация безопасной зоны для катания с горки;  организация мест сбора мусора |
| 8 | Бульвар по Красному проспекту (от площади им. Ленина до площади Инженера Будагова) | Не менее 230,0 | Озеленение (посадочные и уходные работы), снос аварийных деревьев, замена зеленых насаждений на газо-, климатоустойчивые, всесезонно декоративные;  установка прикорневых решеток;  оптимизация ширины проезжей части, выделение велополос;  устройство дополнительного разноуровневого освещения;  установка указателей и информационных стендов;  установка пандусов;  замена покрытия пешеходной зоны, укладка экоплитки;  размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн и пр.);  обустройство ливневой канализации;  устройство парковок |
| 9 | Озеро Мышкино | Не менее 49,0 | Отсыпка берега озера речным песком/галечником;  обустройство прогулочных дорожек с мягким покрытием (отсев), спортивной (лыжероллерной) трассы асфальтовым покрытием;  озеленение (высадка деревьев как в прогулочной зоне, так и у воды с использованием различных видов ив, высадка по периметру территории декоративных кустарников и оформление входов на территорию);  размещение деревянных элементов благоустройства с применением металла, камня или бетона (мостки, теневые навесы, детские площадки, скамейки);  установка легкого ограждения для ограничения проезда автотранспорта;  обустройство территории для маломобильных групп населения (тактильная плитка, специальная текстурированная разметка для ориентации в пространстве, пандусы, твердое покрытие на основе сыпучего и вяжущего наполнителя);  создание игровых площадок для детей разного возраста |
| 10 | Сквер у памятника А. Демакову в нижней зоне Академгородка (на пересечении улиц Демакова, Российской, Полевой) | Не менее 25,0 | Обустройство велодорожки с асфальтовым покрытием и беговых дорожек с мягким покрытием;  оборудование спортивной зоны уличными тренажерами;  создание природного "ограждения" с применением геопластики (обваловывание) и группами зеленых насаждений;  озеленение (высадка многолетников, деревьев и красивоцветущих кустарников в виде пейзажных групп), посадочные и уходные работы, снос аварийных деревьев;  оборудование для обеспечения доступности объекта для маломобильных групп населения (размещение наклонных скамеек, скамеек с поручнями и спинкой, низкого бордюрного камня, пандусов, тактильной мнемосхемы, тактильной плитки, направляющих, доступной кабинки уборной);  оборудование площади с подиумом-сценой для проведения массовых мероприятий |
| 11 | Транзитно-рекреационная зона по ул. Ленина (от площади им. Ленина до проспекта Димитрова, включая площадь им. Ленина) | Не менее 46,0 | Восстановление озеленения вдоль всего участка (деревья, кустарники, газон, клумбы с цветами), посадочные и уходные работы, снос аварийных деревьев, установка приствольных решеток;  установка дополнительного разноуровневого освещения;  сужение ширины проезжей части, организация парковочных карманов;  организация двухсторонней велополосы;  размещение малых архитектурных форм (скамеек, урн и пр.);  установка пандусов;  обустройство тротуаров, замена покрытия пешеходной части;  высадка деревьев на площади им. Ленина перед зданием по ул. Ленина, 1;  организация озелененной парковки перед зданием по ул. Ленина, 2;  обустройство ливневой канализации |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству не позднее 2020 года за счет средств

указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями

с органами местного самоуправления города Новосибирска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F4D406C41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DA9DC65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска  от 30.12.2019 N 4805) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование объекта | Кадастровый номер | Вид разрешенного использования (или фактическое использование) | Площадь, кв. м | Адресный ориентир | Собственник (правообладатель) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Земельный участок | 54:35:074455:21 | Для обслуживания плавучего развлекательного комплекса | 551 | Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир: Октябрьский район. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск | АО "Западно-Сибирское речное пароходство" |

Приложение 4

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды"

ПЛАН

реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B5F6D704CE1B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DA9DB65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска  от 23.03.2020 N 1004) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование контрольного события муниципальной программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события по годам (дата) | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Представление ответственному исполнителю информации о выполнении мероприятий муниципальной программы | Исполнение | Исполнители мероприятий муниципальной программы <1> | - | До 01.02.2019 | До 01.02.2020 | До 01.02.2021 | До 01.02.2022 | До 01.02.2023 | До 01.02.2024 | До 01.02.2025 |
| 2 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель <1> | - | До 01.03.2019 | До 01.03.2020 | До 01.03.2021 | До 01.03.2022 | До 01.03.2023 | До 01.03.2024 | До 01.03.2025 |
| 3 | Представление в ДЭиСП и КСП: | Исполнение | Ответственный исполнитель | - | До 01.03.2019 | До 01.03.2020 | До 01.03.2021 | До 01.03.2022 | До 01.03.2023 | До 01.03.2024 | До 01.03.2025 |
| 3.1 | Расчета уровня достигнутых результатов реализации муниципальной программы в целом |
| 3.2 | Расчета коэффициента финансового обеспечения муниципальной программы |
| 3.3 | Информации об оценке эффективности реализации муниципальной программы |
| 3.4 | Отчета о ходе реализации муниципальной программы, согласованного с ДФиНП, с приложением аналитической записки, содержащего качественные и количественные результаты исполнения муниципальной программы, анализ возникающих проблем и предложения об их устранении |
| 4 | Направление информации о реализации муниципальной программы в общественную комиссию по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | Исполнение | Ответственный исполнитель | - | До 01.03.2019 | До 01.03.2020 | До 01.03.2021 | До 01.03.2022 | До 01.03.2023 | До 01.03.2024 | До 01.03.2025 |
| 5 | Подготовка отчета об исполнении муниципальной программы, включающего информацию о достижении целей и выполнении задач муниципальной программы, реализации мероприятий муниципальной программы, финансировании, эффективности реализации муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель | - | - | - | - | - | - | - | До 01.05.2025 |
| 6 | Утверждение постановлением мэрии города Новосибирска отчета об исполнении муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель | - | - | - | - | - | - | - | До 01.05.2025 |
| 7 | Актуализация муниципальной программы | Исполнение | Ответственный исполнитель | До 30.10.2018 | До 30.10.2019 | До 30.12.2020 | До 30.12.2021 | До 30.12.2022 | До 30.12.2023 | До 30.12.2024 | До 30.03.2025 |
| 8 | Направление в МЖКХиЭ НСО: | Исполнение | Ответственный исполнитель | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.1 | Отчета о выполненных работах по подпрограммам и соответствующим мероприятиям государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области", копии распорядительных документов заказчиков об авансировании, а также унифицированных форм N КС-3 "Справка о стоимости выполненных работ и затрат" |  |  | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | Ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным | - |
| 8.2 | Отчета о долевом софинансировании за счет средств местных бюджетов с приложением платежных документов, подтверждающих долевое софинансирование расходов за счет средств местных бюджетов |  |  | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | Ежеквартально до 3 числа месяца, на начало планируемого квартала | - |

Примечания: 1. В соответствии с паспортом муниципальной программы.

2. Используемые сокращения:

ДФиНП - департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска;

ДЭиСП - департамент экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска;

КСП - контрольно-счетная палата города Новосибирска;

МЖКХиЭ НСО - министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

муниципальная программа - муниципальная программа "Формирование современной городской среды".

Приложение 5

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов

к дворовым территориям многоквартирных домов города

Новосибирска, благоустраиваемых или нуждающихся в

благоустройстве до 2024 года, организация благоустройства

которых не обеспечена финансированием

за счет средств федерального бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F5DE0BC41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CE4DAAD165D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска  от 09.12.2020 N 3886) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование улицы | Номер дома |
| 1 | 2 | 3 |
| Дзержинский район | | |
| 1 | Ул. Дениса Давыдова | 9 |
| 2 | Ул. Дениса Давыдова | 11 |
| Кировский район | | |
| 3 | Ул. Громова | 17, 17/1, 17/2 |
| 4 | Ул. Немировича-Данченко | 143 |
| Ленинский район | | |
| 5 | Ул. Забалуева | 35 |
| 6 | Ул. Киевская | 4 |
| 7 | Ул. Немировича-Данченко | 12 |
| 8 | Ул. Немировича-Данченко | 12/1 |
| 9 | Ул. Немировича-Данченко | 169 |
| 10 | Ул. Плахотного | 74/2 |
| 11 | Ул. Троллейная | 7, 3/1, 15 |
| 12 | Ул. Троллейная | 130 |
| 13 | Ул. Троллейная | 132 |
| 14 | Ул. Тульская | 270/3 |
| 15 | Ул. Ударная | 23, 23/1, 25 |
| 16 | Ул. Ударная | 27, 27/1 |
| 17 | Ул. 9-й Гвардейской Дивизии | 3 |
| Советский район | | |
| 18 | Ул. Арбузова | 16 |
| 19 | Ул. Демакова | 8 |
| 20 | Ул. Иванова | 13 |
| 21 | Ул. Героев Труда | 1, 5 |
| 22 | Ул. Героев Труда | 11, 13 |
| 23 | Ул. Молодости | 21 |
| 24 | Ул. Полевая | 3 |
| 25 | Ул. Полевая | 6 |
| Железнодорожный, Заельцовский, Центральный районы | | |
| 26 | Красный проспект | 163 |

Приложение 6

к муниципальной программе

"Формирование современной

городской среды"

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий города Новосибирска,

благоустраиваемых или нуждающихся в благоустройстве

до 2024 года, организация благоустройства

которых не обеспечена финансированием

за счет средств федерального бюджета

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=5DC1FB77A39E4D40232E71539572B144A9BCBE19E8B4F5DE0BC41B181C6D6FD22561ED57FD645899D5CF4AADDE65D8D49694C44175EAFCAF878EE849fB5FH) мэрии г. Новосибирска  от 09.12.2020 N 3886) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование общественной территории | Адресный ориентир |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общественная территория возле Новосибирского Строительно-монтажного колледжа | Между домами N 41, 43, 45 по проспекту Карла Маркса |
| 2 | Сквер "25-летия Победы" | Ул. Первомайская |
| 3 | Нарымский сквер | Ограничен улицами Нарымской, Советской, Челюскинцев, 1905 года |
| 4 | Сквер за Новосибирским государственным театром оперы и балета | Между улицами Каменской, Серебренниковской, Орджоникидзе |
| 5 | Транзитно-рекреационная зона по ул. Гоголя, от ул. Каменской до ул. Ольги Жилиной | Со стороны ул. Гоголя, 27 |
| 6 | Озелененная территория по ул. Ипподромской (Литературный сквер) | Со стороны ул. Ипподромской, 32/1 |
| 7 | Тимирязевский сквер | Между домами по ул. Тимирязева, 85/1, 83/1, и ул. Дачной, 21/4, 23/3 |
| 8 | Аллея на ул. Вертковской | От ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Телевизионной |
| 9 | Аллея на ул. Петухова | Со стороны ул. Петухова, 76 |
| 10 | Гагаринский сквер | Ул. Дружбы, 5 и между пер. 1-м Пархоменко и пер. 2-м Пархоменко |
| 11 | Бульвар Победы | От ул. Троллейной до ул. Волховской |
| 12 | Сквер "Лучистый" | Между домами N 266/5, 266/4, 266/3, 266/2 по ул. Дуси Ковальчук |
| 13 | Сквер "Радужный" | Пересечение улиц Нарымской, Дуси Ковальчук |
| 14 | Сквер по ул. Свечникова | Между домами N 3, 4, 7 по ул. Свечникова |
| 15 | Сквер "Солнечный" | По ул. Ватутина, 49 - 51 |
| 16 | Сквер Славы | Между улицами Станиславского, Пархоменко, Плахотного, Римского-Корсакова |
| 17 | Сквер "Весна" | По ул. Кирова, 29 |
| 18 | Первомайский сквер | Красный проспект, 23 |
| 19 | Площадь Пименова | По ул. Кирова, 38 |
| 20 | Сквер у ДДК им. Калинина | Пересечение улиц 25 лет Октября, Авиастроителей, Республиканской |
| 21 | Аллея Шукшина | Ул. Геодезическая, 15, 19 |
| 22 | Сквер Героев Революции | Между Красным проспектом, улицами Максима Горького, Серебренниковской, Щетинкина, за Камерным залом Новосибирской филармонии |
| 23 | Парк культуры и отдыха "Центральный" | Со стороны улиц Каменской, Ядринцевской, Фрунзе |
| 24 | Парк культуры и отдыха "Михайловская набережная" | Ул. Большевистская |
| 25 | Аллея с памятником Борису Богаткова | Ул. Кирова, 86 |
| 26 | Набережная ОбьГЭС | Ул. Новоморская |
| 27 | Сквер по ул. Тюленина | Ул. Тюленина, 1 |
| 28 | Сквер "Водник" | Ул. Щетинкина, 33 |
| 29 | Территория у бюста П.Е. Щетинкину | Ул. Серебренниковская, 18 |
| 30 | Зыряновский сквер | По ул. Зыряновской, напротив домов N 121 - 119 по ул. Зыряновской |
| 31 | Грибоедовская аллея | По ул. Грибоедова от ул. Ленинградской до ул. Лескова |
| 32 | Сквер им. Сибиряков-Гвардейцев | По ул. Покрышкина |
| 33 | Сквер "Новогодний" | Между зданиями по ул. Новогодней, 24, и ул. Немировича-Данченко, 147, вдоль лицея N 176 и детского сада N 398 |
| 34 | Сквер по ул. Кирова | Ул. Кирова, 44а, ул. Шевченко |
| 35 | Театральный сквер | Красный проспект, 36 |
| 36 | Бульвар Красного проспекта | От ул. Колыванской до ул. Максима Горького |
| 37 | Сквер "Учительский" | Ул. Учительская, 37, 39, 40, 42, 44, 48, 50 |
| 38 | Сквер "Троицкий" | Между улицами Танкистов, Пархоменко |
| 39 | Сквер "Московский" | Пересечение улиц Кирова, Сакко и Ванцетти, ул. Кирова, 27 |
| 40 | Сквер "40 лет Победы" | Ул. Дуси Ковальчук, 410, ул. 1-я Клиническая |
| 41 | Сквер "Воинский" | По ул. Воинской, 39 |
| 42 | Сквер "Павловский" | Между улицами Александра Невского, Богдана Хмельницкого, 25 лет Октября |
| 43 | Сквер "Победы" | По улицам 25 лет Октября, Народной |
| 44 | Сквер им. Горбаня | По ул. Горбаня от ул. Мира до ул. Бурденко |
| 45 | Сквер у ДК Сибтекстильмаш | Ул. Забалуева, 47, 49 |
| 46 | Озелененная территория, прилегающая к Многофункциональной ледовой арене | Ул. Немировича-Данченко, 160 |
| 47 | Сквер по ул. Челюскинцев | Ул. Челюскинцев, 17 |
| 48 | Сквер "Сибирь" | Ул. Громова, 7 |
| 49 | Сквер "Рассвет" | Ул. Зорге, 47/2 |
| 50 | Сквер "Кировский" | Ул. Петухова, 18 |
| 51 | Площадь по ул. Челюскинцев напротив Нарымского сквера | Ул. Челюскинцев |
| 52 | Сквер "Авиаторов" | Проспект Дзержинского, 79, ул. Ползунова |
| 53 | Сквер по ул. Челюскинцев | Напротив дома N 50 по ул. Челюскинцев |
| 54 | Сквер "Покорителей Атома" | Ул. Народная, 24, 26 |
| 55 | Сквер "Радуга" | На углу зданий по ул. Новосибирской, 7 и ул. Киевской, 20 |
| 56 | Сквер "Московский" | По ул. Кирова, 37 |
| 57 | Сквер "Славы" | По ул. Тельмана |
| 58 | Бульвар "Героев Революции" | Ул. Героев Революции |
| 59 | Сквер "Белый сад" | Пересечение улиц Одоевского, Твардовского |
| 60 | Сквер им. авиаконструктора Антонова | На пересечении улиц Авиастроителей, 25 лет Октября, во дворе здания по ул. Авиастроителей, 1в |
| 61 | Сквер по ул. Комсомольской "Рябиновая аллея" | Ул. Комсомольская, 3 |
| 62 | Сквер по ул. Комсомольской | Ул. Комсомольская, 4 |
| 63 | Парк по ул. Твардовского | По ул. Твардовского |