Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2015 г. N 7503

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА НОВОСИБИРСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска  от 26.07.2016 [N 3303](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD902F6A1C18B0A310388BE7A23C3E8CAF6A4915A3DA6DE49650AF5D00EFC45CF8A2B5A0839793E03E5BDI), от 15.11.2016 [N 5197](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD902F3A7CD860A310388BE7A23C3E8CAF6A4915A3DA6DE49650AF5D00EFC45CF8A2B5A0839793E03E5BDI), от 27.12.2016 [N 6045](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD902F2A3CD890A310388BE7A23C3E8CAF6A4915A3DA6DE49650AF5D00EFC45CF8A2B5A0839793E03E5BDI),  от 09.10.2017 [N 4573](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF7A7CA8E026C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 29.12.2017 [N 5841](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF7A1C08F076C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 20.06.2018 [N 2189](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6A4C88E036C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I),  от 26.09.2018 [N 3503](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6A6CE86066C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 29.12.2018 [N 4778](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6A1CE8A046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 29.03.2019 [N 1124](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6ACC88E026C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I),  от 21.05.2019 [N 1806](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6ADCB86006C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 03.09.2019 [N 3294](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF5A5C088056C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 30.12.2019 [N 4770](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF5A1C88D066C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I),  от 10.06.2020 [N 1828](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF5ADC08A056C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 22.07.2020 [N 2199](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF4A5C889056C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 13.11.2020 [N 3578](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF4A0CB8B016C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I),  от 30.12.2020 [N 4294](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF4A1CF88046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 28.06.2021 [N 2160](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A4CE8B016C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 27.09.2021 [N 3430](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A7C987096C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I),  от 28.12.2021 [N 4767](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A2CB86066C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I)) |  |

В целях создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63292962905013433520DC08F5AF9FD3556A5EDFB7707496A7CBB8E19D453DA4C04B6003EAB3I) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [Порядком](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF5A5C18A036C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496104AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 N 5141, руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A4CE86086C0980E77621C4E795E1B1D80E30A7DF576003BF834AABE4BAI) города Новосибирска, постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P49) "Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска" (приложение).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF4A1CF88046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496007AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска от 30.12.2020 N 4294)

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:

от 14.12.2012 [N 12921](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD903F1A7CC870A310388BE7A23C3E8CAE4A4C9563CA7C049621FA38148EABBI) "Об утверждении ведомственной целевой программы "Реконструкция жилищного фонда города Новосибирска" на 2013 - 2016 годы";

от 22.10.2013 [N 10010](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90DF1A1C0890A310388BE7A23C3E8CAE4A4C9563CA7C049621FA38148EABBI) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Реконструкция жилищного фонда города Новосибирска" на 2013 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 14.12.2012 N 12921";

от 05.12.2013 [N 11417](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD903F1A7CF8D0A310388BE7A23C3E8CAE4A4C9563CA7C049621FA38148EABBI) "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие газификации города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы";

от 23.12.2013 [N 12165](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD903F2A7CD8A0A310388BE7A23C3E8CAE4A4C9563CA7C049621FA38148EABBI) "Об утверждении ведомственной целевой программы "Охрана окружающей среды города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы";

от 04.04.2014 [N 2869](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90CF7A1CA870A310388BE7A23C3E8CAE4A4C9563CA7C049621FA38148EABBI) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Реконструкция жилищного фонда города Новосибирска" на 2013 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 14.12.2012 N 12921";

от 24.09.2014 [N 8445](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90CF3ACCC8D0A310388BE7A23C3E8CAE4A4C9563CA7C049621FA38148EABBI) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Охрана окружающей среды города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12165";

от 13.11.2014 [N 9922](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90CF1A6C98E0A310388BE7A23C3E8CAE4A4C9563CA7C049621FA38148EABBI) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Реконструкция жилищного фонда города Новосибирска" на 2013 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 14.12.2012 N 12921";

от 29.12.2014 [N 11531](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90CF0ADCB8D0A310388BE7A23C3E8CAE4A4C9563CA7C049621FA38148EABBI) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие газификации города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 N 11417";

от 18.05.2015 [N 3495](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD903F7A2C0870A310388BE7A23C3E8CAE4A4C9563CA7C049621FA38148EABBI) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие газификации города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 N 11417";

от 24.11.2015 [N 6783](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD903F2A6C0880A310388BE7A23C3E8CAE4A4C9563CA7C049621FA38148EABBI) "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Охрана окружающей среды города Новосибирска" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2013 N 12165".

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2016.

4. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска

А.Е.ЛОКОТЬ

Приложение

к постановлению

мэрии города Новосибирска

от 31.12.2015 N 7503

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА НОВОСИБИРСКА"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска  от 26.07.2016 [N 3303](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD902F6A1C18B0A310388BE7A23C3E8CAF6A4915A3DA6DE49650AF5D00EFC45CF8A2B5A0839793E03E5BDI), от 15.11.2016 [N 5197](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD902F3A7CD860A310388BE7A23C3E8CAF6A4915A3DA6DE49650AF5D00EFC45CF8A2B5A0839793E03E5BDI), от 27.12.2016 [N 6045](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD902F2A3CD890A310388BE7A23C3E8CAF6A4915A3DA6DE49650AF5D00EFC45CF8A2B5A0839793E03E5BDI),  от 09.10.2017 [N 4573](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF7A7CA8E026C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 29.12.2017 [N 5841](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF7A1C08F076C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 20.06.2018 [N 2189](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6A4C88E036C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I),  от 26.09.2018 [N 3503](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6A6CE86066C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 29.12.2018 [N 4778](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6A1CE8A046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 29.03.2019 [N 1124](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6ACC88E026C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I),  от 21.05.2019 [N 1806](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6ADCB86006C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 03.09.2019 [N 3294](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF5A5C088056C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 30.12.2019 [N 4770](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF5A1C88D066C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I),  от 10.06.2020 [N 1828](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF5ADC08A056C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 22.07.2020 [N 2199](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF4A5C889056C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 30.12.2020 [N 4294](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF4A1CF88046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496006AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I),  от 28.06.2021 [N 2160](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A4CE8B016C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 27.09.2021 [N 3430](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A7C987096C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 28.12.2021 [N 4767](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A2CB86066C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496004AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I)) |  |

1. Паспорт

муниципальной программы "Жилищно-коммунальное

хозяйство города Новосибирска"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF4A1CF88046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496101AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска

от 30.12.2020 N 4294)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | "Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска" (далее - Программа) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF4A1CF88046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496103AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска от 30.12.2020 N 4294) | |
| Разработчик Программы | Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее - ДЭЖКХ) |
| Исполнители Программы | ДЭЖКХ;  администрации районов (округа по районам) города Новосибирска (далее - администрации);  муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" (далее - МУП "ГОРВОДОКАНАЛ");  муниципальное унитарное предприятие "Энергия" г. Новосибирска (далее - МУП "Энергия");  муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Электросеть" (далее - МУП "Электросеть");  муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска "Спецавтохозяйство" (далее - МУП "Спецавтохозяйство");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Управление технического надзора за ремонтом жилищного фонда" (далее - МКУ "УТН");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Новосибирский центр по проблемам домашних животных" (далее - МКУ "НЦПДЖ");  муниципальное казенное учреждение города Новосибирска "Дирекция единого заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству" (далее - МКУ "ДЕЗ");  собственники помещений в многоквартирных домах (далее - МКД);  привлеченные организации, заключившие договоры на конкурсной основе (далее - ПО) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6A1CE8A046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496006AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска от 29.12.2018 N 4778) | |
| Ответственный исполнитель Программы | ДЭЖКХ |
| Цели и задачи Программы | Цель:  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Новосибирска.  Задачи:  развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Новосибирска;  обеспечение сохранности, реконструкции, модернизации и ремонта жилищного фонда города Новосибирска;  организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города Новосибирска |
| Целевые индикаторы Программы | Уровень износа сетей теплоснабжения - 70,9%;  уровень износа сетей водоснабжения - 69,6%;  уровень износа сетей водоотведения - 72,8%;  протяженность построенных газопроводов - 7,57 км;  количество помещений в МКД жилищного фонда города Новосибирска, обеспеченных технической возможностью перевода на использование природного газа, - 2770 единиц;  количество помещений в МКД жилищного фонда города Новосибирска, переведенных на использование природного газа, - 5753 единицы;  доля отремонтированных дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД города Новосибирска - 100%;  общая площадь реконструированного жилищного фонда города Новосибирска - 35,0 тыс. кв. м;  количество зеленых насаждений в границах жилых кварталов города Новосибирска, в отношении которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, - 17333 единицы;  доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов - 100% |
| (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 30.12.2020 [N 4294](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF4A1CF88046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496102AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 28.12.2021 [N 4767](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A2CB86066C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496006AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I)) | |
| Сроки реализации Программы | 2016 - 2022 годы |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF4A1CF88046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496105AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска от 30.12.2020 N 4294) | |
| Объем финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в объеме 7163523,71 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств бюджета города Новосибирска (далее - бюджет города) - 5902501,81 тыс. рублей;  за счет средств областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) - 215984,90 тыс. рублей;  за счет внебюджетных источников - 1045037,00 тыс. рублей |
| (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 28.06.2021 [N 2160](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A4CE8B016C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496007AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 27.09.2021 [N 3430](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A7C987096C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496007AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 28.12.2021 [N 4767](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A2CB86066C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496009AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I)) | |

2. Обоснование необходимости разработки Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD902F6A1C18B0A310388BE7A23C3E8CAF6A4915A3DA6DE49670AF5D00EFC45CF8A2B5A0839793E03E5BDI) мэрии г. Новосибирска

от 26.07.2016 N 3303)

Жилищно-коммунальное хозяйство является важнейшей отраслью жизнеобеспечения человека, от которой напрямую зависит социальная стабильность и уровень экономики страны.

Программа направлена на реализацию прав населения города Новосибирска на проживание в комфортной и безопасной среде в рамках полномочий органов местного самоуправления и предусматривает улучшение качества жизни населения города за счет повышения надежности работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения сохранности, реконструкции, модернизации и ремонта жилищного фонда города Новосибирска.

По состоянию на 01.07.2015 жилищно-коммунальный комплекс города Новосибирска насчитывал 82 котельные общей мощностью 2237 Гкал/ч (в том числе 25 муниципальных), 1,83 тыс. км тепловых сетей (в том числе в муниципальной собственности - 1,12 тыс. км), 1,94 тыс. км водопроводных и 1,56 тыс. км канализационных сетей (в том числе в муниципальной собственности - 1,76 тыс. км и 1,39 тыс. км соответственно), 8,5 тыс. км электрических сетей (в том числе в муниципальной собственности - 1,29 тыс. км), 13 тепловых насосных станций, 542 центральных и 615 индивидуальных тепловых пунктов, 39 водозаборов, 21 распределительную и 3133 трансформаторных подстанций. Объекты жилищно-коммунального хозяйства характеризуются высоким уровнем износа, что обуславливает необходимость модернизации и комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

В сфере газификации города Новосибирска основными проблемами являются недостаточная пропускная способность газораспределительной системы для развивающегося города, наличие угольных и мазутных котельных, не переведенных на снабжение природным газом, низкий уровень технического обслуживания газопроводов, расположенных в жилищном фонде города Новосибирска, истечение нормативного срока эксплуатации групповых установок сжиженного газа. Для перевода МКД, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом необходимо строительство новых газопроводов и котельных.

Жилищный фонд города Новосибирска по состоянию на 01.07.2015 составлял 8965 МКД общей площадью жилых помещений 30911,9 тыс. кв. м и 49206 индивидуальных жилых домов общей площадью 4024,9 тыс. кв. м, в которых проживают в общей сложности 1567,1 тыс. человек. При этом износ свыше 70% имеют более 400 МКД, которые необходимо поддерживать в пригодном для проживания состоянии.

В соответствии с законодательством Российской Федерации каждому человеку гарантируется право на благоприятную окружающую среду. Органы местного самоуправления в силу полномочий по участию в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций обязаны обеспечивать защиту граждан от негативного воздействия объектов окружающей среды, в том числе от домашних, безнадзорных и диких животных.

В городе Новосибирске имеется ряд факторов, оказывающих существенное влияние на экологическую обстановку и требующих комплексных подходов к решению природоохранных вопросов. Важным направлением городской экологической политики является формирование экологической культуры населения, экологическое просвещение и информирование. В данной работе широко задействованы организации образования, культуры, общественные организации города.

Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства оптимальным вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, является использование программно-целевого метода бюджетного планирования.

3. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD902F3A7CD860A310388BE7A23C3E8CAF6A4915A3DA6DE49690AF5D00EFC45CF8A2B5A0839793E03E5BDI) мэрии г. Новосибирска

от 15.11.2016 N 5197)

Таблица 1

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF4A1CF88046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496106AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска

от 30.12.2020 N 4294)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача | Целевой индикатор | Единица измерения | 2015 год (оценка) | Значение целевого индикатора | | | | | | | |
| Период реализации Программы по годам | | | | | | | Всего по Программе |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Новосибирска | | | | | | | | | | |  |  |
| 1.1 | Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Новосибирска | Уровень износа сетей теплоснабжения | % | 67,7 | 65,7 | 72,7 | 72,0 | 71,4 | 70,9 | 70,9 | 70,9 | 70,9 |
| Уровень износа сетей водоснабжения | % | 70,0 | 70,1 | 70,3 | 67,8 | 67,3 | 70,0 | 69,8 | 69,6 | 69,6 |
| Уровень износа сетей водоотведения | % | 69,8 | 69,9 | 70,1 | 63,8 | 61,9 | 73,0 | 72,9 | 72,8 | 72,8 |
| Протяженность построенных газопроводов | км | - | 3,4 | 0,9 | 0,4 | 0,75 | 0,71 | 0,81 | 0,6 | 7,57 |
| Количество помещений в МКД жилищного фонда города Новосибирска, обеспеченных технической возможностью перевода на использование природного газа | единиц | - | 1000 | - | - | 966 | 804 | - | - | 2770 |
| Количество помещений в МКД жилищного фонда города Новосибирска, переведенных на использование природного газа | единиц | 400 | 2000 | - | 275 | 2674 | 804 | - | - | 5753 |
| (п. 1.1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A2CB86066C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496103AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска от 28.12.2021 N 4767) | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Обеспечение сохранности, реконструкции, модернизации и ремонта жилищного фонда города Новосибирска | Доля отремонтированных дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД города Новосибирска | % | - | 13,9 | 33,6 | 38,4 | 71,8 | 66,8 <\*> | 82,0 <\*> | 100 <\*> | 100 |
| Общая площадь реконструированного жилищного фонда города Новосибирска | тыс. кв. м | 43,93 | 7,5 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | - | 12,5 | 35,0 |
| (п. 1.2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A2CB86066C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496809AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска от 28.12.2021 N 4767) | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города Новосибирска | Количество зеленых насаждений в границах жилых кварталов города Новосибирска, в отношении которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия | штук | 3097 | 2929 | 3540 | 2938 | 4414 | 3308 | 102 | 102 | 17333 |
| Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечания: <\*> - с учетом дополнительных площадей дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, ремонт и обустройство которых запланированы на 2021, 2022 годы.

Информация о порядке расчета значений

целевых индикаторов Программы

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого индикатора | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уровень износа сетей теплоснабжения | - | Отчет МУП "Энергия" по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6A1CE8A046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496102AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска от 29.12.2018 N 4778) | | | |
| 2 | Уровень износа сетей водоснабжения | - | Отчет МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6A1CE8A046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496102AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска от 29.12.2018 N 4778) | | | |
| 3 | Уровень износа сетей водоотведения | - | Отчет МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" по Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Новосибирска |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6A1CE8A046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496102AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска от 29.12.2018 N 4778) | | | |
| 4 | Протяженность построенных газопроводов | - | Отчет комитета по энергетике мэрии города Новосибирска |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6A1CE8A046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496105AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска от 29.12.2018 N 4778) | | | |
| 5 | Количество помещений в МКД жилищного фонда города Новосибирска, обеспеченных технической возможностью перевода на использование природного газа | - | Информационная справка общества с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Новосибирск", отчет комитета по энергетике мэрии города Новосибирска |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF4A1CF88046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496109AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска от 30.12.2020 N 4294) | | | |
| 6 | Количество помещений в МКД жилищного фонда города Новосибирска, переведенных на использование природного газа | - | Информационная справка общества с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз Новосибирск", информационная справка управления капитального и текущего ремонта жилищного фонда мэрии города Новосибирска, отчет комитета по энергетике мэрии города Новосибирска |
| (в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 29.12.2018 [N 4778](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6A1CE8A046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496107AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I), от 30.12.2020  [N 4294](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF4A1CF88046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496109AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I)) | | | |
| 7 | Доля отремонтированных дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД города Новосибирска | Отношение площади отремонтированных дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД к общей площади предусмотренных Программой к ремонту дворовых территорий МКД и проездов к дворовым территориям МКД нарастающим итогом | Отчет комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска (до 15.04.2016), отчет технического отдела департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (с 15.04.2016), отчет отдела благоустройства в сфере жилищного и коммунального хозяйства (с 27.08.2018) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF6A1CE8A046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496106AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска от 29.12.2018 N 4778) | | | |
| 8 | Общая площадь реконструированного жилищного фонда города Новосибирска | - | Отчет комитета жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска (до 15.04.2016), отчет технического отдела департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (с 15.04.2016) |
| 9 | Количество зеленых насаждений в границах жилых кварталов города Новосибирска, в отношении которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия | - | Отчет Новосибирского городского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов (до 15.04.2016), отчет отдела охраны окружающей среды департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (с 15.04.2016 до 29.04.2019), отчет комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска (с 29.04.2019) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF5A5C088056C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496100AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска от 03.09.2019 N 3294) | | | |
| 10 | Доля ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | Отношение количества ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов к общему количеству выявленных в текущем году несанкционированных мест размещения отходов | Отчет Новосибирского городского комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов (до 15.04.2016), отчет отдела охраны окружающей среды департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (с 15.04.2016 до 29.04.2019), отчет комитета охраны окружающей среды мэрии города Новосибирска (с 29.04.2019) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF5A5C088056C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496100AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска от 03.09.2019 N 3294) | | | |

4. Перечень мероприятий Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A2CB86066C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496102AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска

от 28.12.2021 N 4767)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Показатель | Единица измерения | Период реализации Программы по годам | | | | | | | Всего по Программе | Исполнитель | Срок исполнения мероприятия, годы |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории города Новосибирска | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры на территории города Новосибирска | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация объектов тепло-, водо-, электроснабжения | Количество | объектов | 16 | 13 | 6 | 1 | - | 2 | 1 | 39 | ДЭЖКХ, МУП "Энергия", МУП "Электросеть" | 2016 - 2019,  2021,  2022 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 30000,00 | 117800,00 | 15277,58 | 3721,84 | - | 200725,85 | 42000,00 | 409525,27 |
| бюджет города | тыс. рублей | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 3500,00 | - | 200000,00 | 39215,46 | 287715,46 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 15000,00 | 100000,00 | - | - | - | - | - | 115000,00 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | - | 2800,00 | 277,58 | 221,84 | - | 725,85 | 2784,54 | 6809,81 |
| 1.1.2 | Строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения | Количество | объектов | 13 | 29 | 62 | 6 | 3 | 11 | 10 | 134 | ДЭЖКХ, МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 80000,00 | 188393,45 | 100300,00 | 81430,16 | 35097,53 | 51186,38 | 60000,00 | 596407,52 |
| бюджет города | тыс. рублей | 80000,00 | 160000,00 | 85000,00 | 65000,00 | 29345,37 | 43000,00 | 50000,00 | 512345,37 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | - | 28393,45 | 15300,00 | 16430,16 | 5752,16 | 8186,38 | 10000,00 | 84062,15 |
| 1.1.3 | Мероприятия по улучшению тепло-, водо-, электроснабжения | Количество | мероприятий | 4 | 9 | 3 | - | 1 | 3 | 3 | 23 | ДЭЖКХ, ПО | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 5000,00 | 7269,32 | 7535,21 | 1251,78 | 1210,81 | 4720,00 | 5000,00 | 31987,12 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 5000,00 | 7269,32 | 7535,21 | 1251,78 | 1210,81 | 4720,00 | 5000,00 | 31987,12 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 2359,32 | - | - | - | - | - | 2359,32 |
| 1.1.4 | Строительство газовых сетей для обеспечения газификации жилых домов и квартир в МКД индивидуального жилищного фонда | Протяженность | км | 3,4 | 0,9 | 0,4 | 0,75 | 0,71 | 0,81 | 0,6 | 7,57 | ДЭЖКХ, администрации, МУП "Энергия", ПО | 2016 - 2022 |
| Количество | ликвидированных групповых установок сжиженного газа | - | - | - | - | - | - | 61 | 61 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 15814,70 | 7000,00 | 9140,65 | 6880,25 | 2531,13 | 9000,00 | 7000,00 | 57366,73 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 15814,70 | 7000,00 | 7140,65 | 6880,25 | 2531,13 | 9000,00 | 7000,00 | 55366,73 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 1820,00 | - | - | - | - | - | 1820,00 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | - | 2000,00 | - | - | - | - | 2000,00 |
| 1.1.5 | Реконструкция систем газоснабжения помещений в МКД жилищного фонда города Новосибирска | Количество | помещений, обеспеченных технической возможностью перевода на использование природного газа | 1000 | - | - | 966 | 804 | - | - | 2770 | ДЭЖКХ, ПО, собственники помещений в МКД | 2016,  2018 - 2020 |
| Количество | помещений, переведенных на использование природного газа | 2000 | - | 275 | 2674 | 804 | - | - | 5753 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 601,70 | - | 5363,30 | 7762,86 | - | - | - | 13727,86 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 601,70 | - | 5363,30 | 7762,86 | - | - | - | 13727,86 |
| 1.1.6 | Предоставление субсидий организациям, выполняющим работы по газификации индивидуальных жилых домов и квартир в МКД и замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в них жилищного фонда граждан, нуждающихся в газификации индивидуального жилого дома или квартиры в МКД жилищного фонда и замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в индивидуальном жилом доме и (или) в МКД жилищного фонда | Количество | газифицированных и подвергшихся замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования индивидуальных жилых домов и квартир в МКД жилищного фонда граждан, нуждающихся в газификации и замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в индивидуальном жилом доме и (или) в МКД жилищного фонда | 100 | 102 | 139 | 147 | 194 | 190 | 100 | 972 | ДЭЖКХ, администрации | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 10880,62 | 12000,00 | 10000,00 | 11158,05 | 17936,47 | 22000,00 | 10000,00 | 93975,14 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 10880,62 | 12000,00 | 10000,00 | 11158,05 | 17936,47 | 22000,00 | 10000,00 | 93975,14 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 132,64 | - | - | - | - | - | 132,64 |
|  | Итого по подпункту 1.1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 142297,02 | 332462,77 | 147616,74 | 112204,94 | 56775,94 | 287632,23 | 124000,00 | 1202989,64 |  |  |
| бюджет города | тыс. рублей | 126695,32 | 201269,32 | 124675,86 | 87790,08 | 51023,78 | 278720,00 | 111215,46 | 981389,82 |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 15000,00 | 100000,00 | 2000,00 | - | - | - | - | 117000,00 |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 601,70 | 31193,45 | 20940,88 | 24414,86 | 5752,16 | 8912,23 | 12784,54 | 104599,82 |  |  |
| 1.2. Обеспечение сохранности, реконструкции, модернизации и ремонта жилищного фонда города Новосибирска | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Организация содержания и ремонта общего имущества в МКД в соответствии с жилищным законодательством | Количество | мероприятий | 183 | 123 | 119 | 220 | 138 | 130 | 140 | 1053 | ДЭЖКХ, администрации, МКУ "УТН" | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 56784,59 | 83000,00 | 72378,18 | 62758,45 | 59800,00 | 68000,00 | 60000,00 | 462721,22 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 56784,59 | 83000,00 | 72378,18 | 62758,45 | 59800,00 | 68000,00 | 60000,00 | 462721,22 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 25980,71 | 5055,10 | - | - | - | - | 31035,81 |
| 1.2.2 | Организация проведения ремонта общего имущества МКД для принятия безотлагательных мер с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 39258,80 | 47362,51 | 30000,00 | 31500,00 | 29400,00 | 30300,00 | 30000,00 | 237821,31 | ДЭЖКХ | 2016 - 2022 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 39258,80 | 47362,51 | 30000,00 | 31500,00 | 29400,00 | 30300,00 | 30000,00 | 237821,31 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 845,33 | - | - | - | - | 845,33 |
| 1.2.3 | Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в МКД этажностью свыше девяти и (или) в которых находятся жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска в общежитиях | Количество [<2>](#P3323) | подъездов | - | - | - | - | - | - | - | - | ДЭЖКХ, администрации, МКУ "УТН" | 2017 - 2022 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 6902,56 | 3621,82 | 650,48 | 11286,14 | 6800,00 | 10000,00 | 39261,00 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | - | 6902,56 | 3621,82 | 650,48 | 11286,14 | 6800,00 | 10000,00 | 39261,00 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 1149,83 | - | - | - | - | 1149,83 |
| 1.2.4 | Диагностика внутридомовых газовых сетей МКД | Количество | тыс. п. м | - | 8,6 | 8,6 | 8,9 | 32,8 | 9,0 | 15,0 | 82,9 | ДЭЖКХ, администрации | 2017 - 2022 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 6000,00 | 5785,75 | 3997,65 | 11676,54 | 3831,23 | 7000,00 | 38291,17 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | - | 6000,00 | 5785,75 | 3997,65 | 11676,54 | 3831,23 | 7000,00 | 38291,17 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | - | 2031,96 | - | - | - | - | 2031,96 |
| 1.2.5 | Возмещение затрат по содержанию муниципального специализированного жилищного фонда | Количество | зданий | 181 | 82 | 105 | 106 | 105 | 115 | 139 | 139 | ДЭЖКХ | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 172605,96 | 163275,22 | 161896,09 | 167696,60 | 164657,10 | 161073,22 | 155850,36 | 1147054,55 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 172605,96 | 163275,22 | 161896,09 | 167696,60 | 164657,10 | 161073,22 | 155850,36 | 1147054,55 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 10813,66 | 2436,79 | - | - | - | - | 13250,45 |
| 1.2.6 | Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД в отношении жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности | Количество | кв. м | 1328565,05 | 1251060,94 | 1209862,43 | 1152372,70 | 1116609,44 | 1105534,99 | 1105534,99 | 1105534,99 | ДЭЖКХ | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<3>](#P3324) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 102880,00 | 105799,40 | 105295,09 | 80000,00 | 82375,93 | 94776,96 | 94077,20 | 665204,58 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 102880,00 | 105799,40 | 105295,09 | 80000,00 | 82375,93 | 94776,96 | 94077,20 | 665204,58 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 9575,19 | 152,06 | - | - | - | - | 9727,25 |
| 1.2.7 | Организация взимания платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда | Количество | лицевых счетов | 68337 | 27671 | 23770 | 22951 | 22162 | 21967 | 21967 | 21967 | ДЭЖКХ | 2016 - 2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 4000,00 | 4300,00 | 4116,00 | 4403,20 | 4633,58 | 4500,00 | 5000,00 | 30952,78 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 4000,00 | 4300,00 | 4116,00 | 4403,20 | 4633,58 | 4500,00 | 5000,00 | 30952,78 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 552,03 | - | - | - | - | - | 552,03 |
| 1.2.8 | Организация мероприятий, направленных на совершенствование процесса управления жилищным фондом | Количество | мероприятий | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | 23 | ДЭЖКХ, администрации | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 5740,00 | 5450,00 | 4000,00 | 4000,00 | 920,00 | - | - | 20110,00 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 5740,00 | 5450,00 | 4000,00 | 4000,00 | 920,00 | - | - | 20110,00 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 39,71 | - | - | - | - | - | 39,71 |
| 1.2.9 | Ремонт и обустройство дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД [<4>](#P3325) | Площадь | тыс. кв. м | 41,6 | 80,1 | 78,0 | 131,0 | 131,5 | 130,6 | 130,0 | 722,8 | ДЭЖКХ, администрации, МКУ "УТН" | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 50021,00 | 100050,00 | 97528,02 | 199134,91 | 212052,26 | 202166,82 | 200000,00 | 1060953,01 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 50021,00 | 100050,00 | 97528,02 | 199134,91 | 212052,26 | 202166,82 | 200000,00 | 1060953,01 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 7494,16 | - | - | - | - | - | 7494,16 |
| 1.2.10 | Организационно-техническое обеспечение деятельности межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и МКД аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска | Количество [<2>](#P3323) | документов | - | - | - | - | - | - | - | - | ДЭЖКХ | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 475,51 | 1140,00 | 194,93 | 399,00 | 638,90 | 1000,00 | 1340,00 | 5188,34 |
| бюджет города | тыс. рублей | 475,51 | 1140,00 | 194,93 | 399,00 | 638,90 | 1000,00 | 1340,00 | 5188,34 |
| 1.2.11 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ "ДЕЗ" | Количество | учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЭЖКХ, МКУ "ДЕЗ" | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<8>](#P3329) | тыс. рублей | 16343,40 | 17269,63 | 19181,63 | 19198,22 | 29795,30 | 21353,59 | 18877,86 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 16343,40 | 17269,63 | 19181,63 | 19198,22 | 29693,60 | 21249,39 | 18773,66 | 141709,53 |
| бюджет города | тыс. рублей | 16343,40 | 17269,63 | 19008,58 | 19198,22 | 29207,18 | 21249,39 | 18773,66 | 141050,06 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | - | 173,05 | - | 486,42 | - | - | 659,47 |
| 1.2.12 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ "УТН" | Количество | учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЭЖКХ, МКУ "УТН" | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы | тыс. рублей | 30909,51 | 31991,59 | 36891,63 | 32670,08 | 32941,87 | 38470,88 | 36068,55 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 30909,51 | 31991,59 | 36891,63 | 32670,08 | 32941,87 | 38470,88 | 36068,55 | 239944,11 |
| бюджет города | тыс. рублей | 30909,51 | 31991,59 | 36202,69 | 32670,08 | 31961,56 | 38470,88 | 36068,55 | 238274,86 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | - | 688,94 | - | 980,31 | - | - | 1669,25 |
| 1.2.13 | Реконструкция жилищного фонда города Новосибирска, в том числе [<9>](#P3330): | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 325387,90 | 223860,69 | 43383,24 | 85000,00 | 102818,15 | 96299,14 | 429310,70 | 1306059,82 | ДЭЖКХ, ПО | 2016 - 2022 |
| бюджет города | тыс. рублей | 65400,00 | 53812,11 | 43383,24 | 40000,00 | 50000,00 | 17038,88 | 17166,73 | 286800,96 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 45000,00 | 33821,68 | - | - | - | - | - | 78821,68 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 214987,90 | 136226,90 | - | 45000,00 | 52818,15 | 79260,26 | 412143,97 | 940437,18 |
| 1.2.13.1 | Услуги заказчика-застройщика на выполнение реконструкции комплексов жилых домов, отдельных жилых домов, по строительству и восстановлению внешних инженерных коммуникаций и предпроектных работ по реконструкции комплексов жилых домов (II этап) | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2986,51 | 768,97 | 823,87 | 1152,15 | 1047,58 | 950,84 | 1078,70 | 8808,62 | ДЭЖКХ | 2016 - 2022 |
| бюджет города | тыс. рублей | 2986,51 | 768,97 | 823,87 | 1152,15 | 1047,58 | 950,84 | 1078,70 | 8808,62 |
| 1.2.13.2 | Оплата кредиторской задолженности по ул. Кубовой, 85, 89, за работы, выполненные в 2015 году | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2551,50 | - | - | - | - | - | - | 2551,50 | ДЭЖКХ, ПО | 2016 |
| бюджет города | тыс. рублей | 2551,50 | - | - | - | - | - | - | 2551,50 |
| 1.2.13.3 | Оплата кредиторской задолженности по ул. Кубовой, 75, за работы, выполненные в 2015 году | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 12845,40 | 3812,11 | - | - | - | - | - | 16657,51 | ДЭЖКХ, ПО | 2016,  2017 |
| бюджет города | тыс. рублей | 12845,40 | 3812,11 | - | - | - | - | - | 16657,51 |
| 1.2.13.4 | Оплата кредиторской задолженности по ул. Кубовой, 69, 71, за работы, выполненные в 2015 году | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 24553,90 | - | - | - | - | - | - | 24553,90 | ДЭЖКХ, ПО | 2016 |
| бюджет города | тыс. рублей | 4553,90 | - | - | - | - | - | - | 4553,90 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 20000,00 | - | - | - | - | - | - | 20000,00 |
| 1.2.13.5 | Оплата кредиторской задолженности по ул. Кубовой, 77, 78, за работы, выполненные в 2015 году | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 10255,48 | 24098,42 | - | - | - | - | - | 34353,90 | ДЭЖКХ, ПО | 2016,  2017 |
| бюджет города | тыс. рублей | 10255,48 | 24098,42 | - | - | - | - | - | 34353,90 |
| 1.2.13.6 | Реконструкция МКД по ул. Добролюбова, 207, 209, 217, 219, 221, 223 | Общая площадь объекта/муниципального жилищного фонда в объекте/прирост муниципальной площади | кв. м | - | - | - | - | 2500,0/  225,28/  36,38 | - | 5000,0/  249,75/  91,05 | 7500,0/  475,03/  127,43 | ДЭЖКХ, ПО | 2018 - 2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | 16034,07 | 56539,14 | 69877,00 | 9718,57 | 145271,43 | 297440,21 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | - | 16034,07 | 21539,14 | 17058,85 | - | - | 54632,06 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | - | - | - | 35000,00 | 52818,15 | 9718,57 | 145271,43 | 242808,15 |
| 1.2.13.7 | Реконструкция МКД по ул. Добролюбова, 211, 213, 225, 227, ул. Журавлева, 7, 9 | Общая площадь объекта/муниципального жилищного фонда в объекте/прирост муниципальной площади | кв. м | - | - | - | - | - | - | 7500,0/  186,29/  34,79 | 7500,0/  186,29/  34,79 | ДЭЖКХ, ПО | 2020 - 2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | 31893,57 | 85629,73 | 282960,57 | 400483,87 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | - | - | - | 31893,57 | 16088,04 | 16088,03 | 64069,64 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | - | - | - | - | - | 69541,69 | 266872,54 | 336414,23 |
| 1.2.13.8 | Реконструкция МКД по ул. Журавлева, 1, 3, 5, ул. Добролюбова, 215, 229, 231, ул. Стофато, 2, 4, 6, 8 | Общая площадь объекта/муниципального жилищного фонда в объекте/прирост муниципальной площади | кв. м | - | - | 5000,0/  1675,7/  279,3 | 5000,0/  1675,7/  279,3 | - | - | - | 10000,0/  3351,4/  558,6 | ДЭЖКХ, ПО | 2016 - 2019 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 82135,30 | 186203,90 | 26525,30 | 27308,71 | - | - | - | 322173,21 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | 21762,32 | 26525,30 | 17308,71 | - | - | - | 65596,33 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 33821,68 | - | - | - | - | - | 33821,68 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 82135,30 | 130619,90 | - | 10000,00 | - | - | - | 222755,20 |
| 1.2.13.9 | Реконструкция МКД по ул. Победителей, 3, 5, 7, ул. Марии Ульяновой, 16 | Общая площадь объекта/муниципального жилищного фонда в объекте/прирост муниципальной площади | кв. м | 7500,0/  1985,5/  330,9 | - | - | - | - | - | - | 7500,0/  1985,5/  330,9 | ДЭЖКХ, ПО | 2016 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 122936,10 | - | - | - | - | - | - | 122936,10 |
| бюджет города | тыс. рублей | 28108,50 | - | - | - | - | - | - | 28108,50 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 94827,60 | - | - | - | - | - | - | 94827,60 |
| 1.2.13.10 | Реконструкция МКД по ул. Победителей, 1, 2 | Общая площадь объекта/муниципального жилищного фонда в объекте/прирост муниципальной площади | кв. м | - | 2500,0/  1199,0/  199,8 | - | - | - | - | - | 2500,0/  1199,0/  199,8 | ДЭЖКХ, ПО | 2016,  2017 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 65027,71 | 8977,29 | - | - | - | - | - | 74005,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | 4002,71 | 3370,29 | - | - | - | - | - | 7373,00 |
| областной бюджет | тыс. рублей | 25000,00 | - | - | - | - | - | - | 25000,00 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 36025,00 | 5607,00 | - | - | - | - | - | 41632,00 |
| 1.2.13.11 | Реконструкция МКД по ул. Полярной, 10 (I этап подготовительных работ) | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2000,00 | - | - | - | - | - | - | 2000,00 | ДЭЖКХ, ПО | 2016 |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 2000,00 | - | - | - | - | - | - | 2000,00 |
| 1.2.13.12 | Выполнение работ по техническому обследованию несущих и ограждающих конструкций здания на объекте "Многоэтажный жилой дом по ул. Столетова, 19, в Калининском районе г. Новосибирска" | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 96,00 | - | - | - | - | - | - | 96,00 | ДЭЖКХ, ПО | 2016 |
| бюджет города | тыс. рублей | 96,00 | - | - | - | - | - | - | 96,00 |
| 1.2.14 | Строительство и восстановление внешних инженерных коммуникаций в Октябрьском районе | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | 16178,32 | 6616,76 | - | - | - | - | 22795,08 | ДЭЖКХ, ПО | 2017,  2018 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | - | 6616,76 | - | - | - | - | 6616,76 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | 16178,32 | - | - | - | - | - | 16178,32 |
|  | Итого по подпункту 1.2: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 804406,67 | 812579,92 | 590889,14 | 691408,59 | 742894,07 | 728467,64 | 1047420,47 | 5418066,50 |  |  |
| бюджет города | тыс. рублей | 544418,77 | 626353,02 | 590027,15 | 646408,59 | 688609,19 | 649207,38 | 635276,50 | 4380300,60 |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 45000,00 | 50000,00 | 861,99 | - | 1466,73 | - | - | 97328,72 |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 214987,90 | 136226,90 | - | 45000,00 | 52818,15 | 79260,26 | 412143,97 | 940437,18 |  |  |
| 1.3. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории города Новосибирска | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Проведение санитарно-оздоровительных мероприятий в отношении зеленых насаждений в границах жилых кварталов, в том числе [<10>](#P3331): | Количество | штук | 2929 | 3540 | 2938 | 4414 | 3308 | 102 | 102 | 17333 | ДЭЖКХ, администрации | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<5>](#P3326) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 16649,77 | 15476,93 | 15296,70 | 19946,34 | 15274,89 | 562,90 | 562,90 | 83770,43 |
| бюджет города | тыс. рублей | 16649,77 | 15476,93 | 15296,70 | 19946,34 | 15274,89 | 562,90 | 562,90 | 83770,43 |
| 1.3.1.1 | Территории, прилегающие к МКД, в которых расположены жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда | Количество | штук | 102 | 111 | 111 | 124 | 133 | 102 | 102 | 785 | ДЭЖКХ | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<5>](#P3326) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1045,07 | 612,90 | 192,00 | 557,27 | 420,19 | 562,90 | 562,90 | 3953,23 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 1045,07 | 612,90 | 192,00 | 557,27 | 420,19 | 562,90 | 562,90 | 3953,23 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 99,64 | - | - | - | - | - | 99,64 |
| 1.3.1.2 | Дзержинский район | Количество | штук | 326 | 405 | 326 | 887 | 671 | - | - | 2615 | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы [<5>](#P3326) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1800,70 | 1520,63 | 1800,70 | 2336,13 | 1800,70 | - | - | 9258,86 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 1800,70 | 1520,63 | 1800,70 | 2336,13 | 1800,70 | - | - | 9258,86 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 131,11 | - | - | - | - | - | 131,11 |
| 1.3.1.3 | Калининский район | Количество | штук | 290 | 290 | 290 | 267 | 86 | - | - | 1223 | Администрация Калининского района города Новосибирска | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы [<5>](#P3326) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | - | - | 8000,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 | - | - | 8000,00 |
| 1.3.1.4 | Кировский район | Количество | штук | 417 | 417 | 417 | 316 | 272 | - | - | 1839 | Администрация Кировского района города Новосибирска | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы [<5>](#P3326) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2050,00 | - | - | 11250,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2050,00 | - | - | 11250,00 |
| 1.3.1.5 | Ленинский район | Количество | штук | 471 | 360 | 471 | 627 | 357 | - | - | 2286 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы [<5>](#P3326) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | - | - | 13000,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | - | - | 13000,00 |
| 1.3.1.6 | Октябрьский район | Количество | штук | 344 | 270 | 344 | 750 | 737 | - | - | 2445 | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы [<5>](#P3326) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1900,00 | 1439,40 | 1900,00 | 3428,22 | 1900,00 | - | - | 10567,62 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 1900,00 | 1439,40 | 1900,00 | 3428,22 | 1900,00 | - | - | 10567,62 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 702,15 | - | - | - | - | - | 702,15 |
| 1.3.1.7 | Первомайский район | Количество | штук | 239 | 239 | 239 | 652 | 372 | - | - | 1741 | Администрация Первомайского района города Новосибирска | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы [<5>](#P3326) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1321,00 | 1321,00 | 1321,00 | 3541,72 | 1321,00 | - | - | 8825,72 |
| бюджет города | тыс. рублей | 1321,00 | 1321,00 | 1321,00 | 3541,72 | 1321,00 | - | - | 8825,72 |
| 1.3.1.8 | Советский район | Количество | штук | 272 | 614 | 272 | 243 | 424 | - | - | 1825 | Администрация Советского района города Новосибирска | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы [<5>](#P3326) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1500,00 | 1500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | - | - | 6000,00 |
| бюджет города | тыс. рублей | 1500,00 | 1500,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | - | - | 6000,00 |
| 1.3.1.9 | Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы | Количество | штук | 468 | 834 | 468 | 548 | 256 | - | - | 2574 | Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | 2016 - 2020 |
| Стоимость единицы [<5>](#P3326) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2583,00 | 2583,00 | 2583,00 | 2583,00 | 2583,00 | - | - | 12915,00 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 2583,00 | 2583,00 | 2583,00 | 2583,00 | 2583,00 | - | - | 12915,00 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 857,24 | - | - | - | - | - | 857,24 |
| 1.3.2 | Организация мероприятий по обеспечению благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории города Новосибирска | Количество [<6>](#P3327) | мероприятий | - | - | - | - | - | - | - | - | ДЭЖКХ | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 842,70 | 919,40 | 1381,19 | 1613,58 | 1650,40 | 1619,40 | 1619,40 | 9646,07 |
| бюджет города | тыс. рублей | 842,70 | 919,40 | 1381,19 | 1613,58 | 1650,40 | 1619,40 | 1619,40 | 9646,07 |
| 1.3.3 | Организация накопления, сбора, транспортирования, обработки, утилизации и обезвреживания ртутьсодержащих отходов, в том числе отработанных ламп и приборов | Количество | штук | 158807 | 158836 | 158836 | 158836 | 166822 | 159700 | 158836 | 1120673 | ДЭЖКХ | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | рублей | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2675,90 | 2919,40 | 2874,68 | 1823,44 | 2919,39 | 2919,40 | 2919,40 | 19051,61 |
| бюджет города | тыс. рублей | 2675,90 | 2919,40 | 2874,68 | 1823,44 | 2919,39 | 2919,40 | 2919,40 | 19051,61 |
| 1.3.4 | Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов с несанкционированных мест их размещения, в том числе: | Количество | куб. м | 101400,9 | 112640,9 | 94995,3 | 63993,5 | 83722,40 | 71805,7 | 71272,7 | 599831,4 | Администрации | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<7>](#P3328) | рублей | 249,70 | 232,33 | 251,44 | 332,93 | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 25319,80 | 26169,65 | 23885,31 | 17090,40 | 23418,62 | 25061,60 | 24885,60 | 165830,98 |
| бюджет города | тыс. рублей | 25319,80 | 26169,65 | 23885,31 | 17090,40 | 23418,62 | 25061,60 | 24885,60 | 165830,98 |
| 1.3.4.1 | Дзержинский район | Количество | куб. м | 13780,5 | 17087,0 | 13780,5 | 3000,0 | 10077,0 | 9627,0 | 9627,0 | 76979,0 | Администрация Дзержинского района города Новосибирска | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<7>](#P3328) | рублей | 249,70 | 200,15 | 249,70 | 332,93 | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3441,00 | 3721,07 | 3441,00 | 749,10 | 3021,70 | 3441,00 | 3441,00 | 21255,87 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 3441,00 | 3721,07 | 3441,00 | 749,10 | 3021,70 | 3441,00 | 3441,00 | 21255,87 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 301,14 | - | - | - | - | - | 301,14 |
| 1.3.4.2 | Калининский район | Количество | куб. м | 7043,3 | 7043,3 | 7043,3 | 7927,3 | 8276,1 | 5282,5 | 5282,5 | 47898,3 | Администрация Калининского района города Новосибирска | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<7>](#P3328) | рублей | 249,70 | 249,70 | 249,70 | 332,93 | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1758,70 | 1758,70 | 1758,70 | 1758,70 | 1758,70 | 1758,70 | 1758,70 | 12310,90 |
| бюджет города | тыс. рублей | 1758,70 | 1758,70 | 1758,70 | 1758,70 | 1758,70 | 1758,70 | 1758,70 | 12310,90 |
| 1.3.4.3 | Кировский район | Количество | куб. м | 8881,1 | 8881,1 | 8881,1 | 7200,0 | 8496,3 | 6660,9 | 6660,9 | 55661,4 | Администрация Кировского района города Новосибирска | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<7>](#P3328) | рублей | 249,70 | 249,70 | 249,70 | 332,93 | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 2217,60 | 2217,60 | 2217,60 | 2217,60 | 2217,60 | 2217,60 | 2217,60 | 15523,20 |
| бюджет города | тыс. рублей | 2217,60 | 2217,60 | 2217,60 | 2217,60 | 2217,60 | 2217,60 | 2217,60 | 15523,20 |
| 1.3.4.4 | Ленинский район | Количество | куб. м | 14416,1 | 14416,1 | 9326,0 | 15646,0 | 8912,0 | 9379,1 | 9379,1 | 81474,4 | Администрация Ленинского района города Новосибирска | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<7>](#P3328) | рублей | 249,70 | 249,70 | 249,70 | 332,93 | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3599,70 | 3599,70 | 2328,70 | 3122,60 | 3122,60 | 3122,60 | 3122,60 | 22018,50 |
| бюджет города | тыс. рублей | 3599,70 | 3599,70 | 2328,70 | 3122,60 | 3122,60 | 3122,60 | 3122,60 | 22018,50 |
| 1.3.4.5 | Октябрьский район | Количество | куб. м | 16986,8 | 30368,0 | 19116,6 | 15453,1 | 14704,0 | 15986,1 | 15453,1 | 128067,7 | Администрация Октябрьского района города Новосибирска | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<7>](#P3328) | рублей | 249,70 | 172,6 | 258,33 | 332,93 | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 4241,60 | 6171,68 | 4938,41 | 3616,58 | 5144,80 | 5320,80 | 5144,80 | 34578,67 |
| бюджет города, в том числе: | тыс. рублей | 4241,60 | 6171,68 | 4938,41 | 3616,58 | 5144,80 | 5320,80 | 5144,80 | 34578,67 |
| кредиторская задолженность | тыс. рублей | - | 930,08 | - | - | - | - | - | 930,08 |
| 1.3.4.6 | Первомайский район | Количество | куб. м | 12516,6 | 12516,6 | 12516,6 | 3623,1 | 11478,0 | 9387,6 | 9387,6 | 71426,1 | Администрация Первомайского района города Новосибирска | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<7>](#P3328) | рублей | 249,70 | 249,70 | 249,70 | 332,93 | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 3125,40 | 3125,40 | 3125,40 | 904,68 | 3125,40 | 3125,40 | 3125,40 | 19657,08 |
| бюджет города | тыс. рублей | 3125,40 | 3125,40 | 3125,40 | 904,68 | 3125,40 | 3125,40 | 3125,40 | 19657,08 |
| 1.3.4.7 | Советский район | Количество | куб. м | 5307,6 | 5307,6 | 7310,0 | 1144,0 | 3498,0 | 5482,5 | 5482,5 | 33532,2 | Администрация Советского района города Новосибирска | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<7>](#P3328) | рублей | 249,70 | 249,70 | 249,70 | 332,93 | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1325,30 | 1325,30 | 1825,30 | 470,94 | 1825,30 | 1825,30 | 1825,30 | 10422,74 |
| бюджет города | тыс. рублей | 1325,30 | 1325,30 | 1825,30 | 470,94 | 1825,30 | 1825,30 | 1825,30 | 10422,74 |
| 1.3.4.8 | Железнодорожный, Заельцовский и Центральный районы | Количество | куб. м | 22468,9 | 17021,2 | 17021,2 | 10000,0 | 18281,0 | 10000,0 | 10000,0 | 104792,3 | Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<7>](#P3328) | рублей | 249,70 | 249,70 | 249,70 | 332,93 | - | - | - | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 5610,50 | 4250,20 | 4250,20 | 4250,20 | 3202,52 | 4250,20 | 4250,20 | 30064,02 |
| бюджет города | тыс. рублей | 5610,50 | 4250,20 | 4250,20 | 4250,20 | 3202,52 | 4250,20 | 4250,20 | 30064,02 |
| 1.3.5 | Установка биотуалетов в дни проведения городских праздничных мероприятий | Количество | штук | 250 | 267 | 380 | 489 | 401 | 387 | 372 | 2546 | ДЭЖКХ | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы | рублей | 3146,00 | 3438,20 | 3218,82 | 3432,00 | 3443,00 | 3492,04 | 3720,00 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 786,50 | 918,00 | 1223,15 | 1677,55 | 1380,64 | 1351,42 | 1384,00 | 8721,26 |
| бюджет города | тыс. рублей | 786,50 | 918,00 | 1223,15 | 1677,55 | 1380,64 | 1351,42 | 1384,00 | 8721,26 |
| 1.3.6 | Организация экологического воспитания и формирование экологической культуры, в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Количество | мероприятий | 46 | 46 | 46 | 46 | 36 | 40 | 37 | 297 | ДЭЖКХ | 2016 - 2022 |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 440,83 | 1000,40 | 812,37 | 851,00 | 368,50 | 433,58 | 561,00 | 4467,68 |
| бюджет города | тыс. рублей | 440,83 | 1000,40 | 812,37 | 851,00 | 368,50 | 433,58 | 561,00 | 4467,68 |
| 1.3.7 | Финансовое обеспечение деятельности МКУ "НЦПДЖ" | Количество | учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ДЭЖКХ, МКУ "НЦПДЖ" | 2016 - 2022 |
| Стоимость единицы [<8>](#P3329) | тыс. рублей | 28799,10 | 30984,58 | 33965,09 | 33509,84 | 34387,26 | 35077,43 | 35077,43 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 28799,10 | 30984,58 | 33965,09 | 33509,84 | 33075,59 | 33971,91 | 33401,63 | 227707,74 |
| бюджет города | тыс. рублей | 28799,10 | 30984,58 | 33193,08 | 33509,84 | 32191,42 | 33971,91 | 33401,63 | 226051,56 |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | - | 772,01 | - | 884,17 | - | - | 1656,18 |
| 1.3.8 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории индивидуального жилищного строительства, находящейся в собственности города Новосибирска или являющейся территорией, государственная собственность на которую не разграничена, и их содержание | Количество | единиц | - | - | - | - | 10 | 19 | 20 | 49 | ДЭЖКХ, МУП "Спецавтохозяйство" | 2020 - 2022 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | 150,0 | 138,0 | 150,0 | - |
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | 1500,00 | 2622,16 | 3000,00 | 7122,16 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | - | - | - | 1500,00 | 2622,16 | 3000,00 | 7122,16 |
| 1.3.9 | Ликвидация несанкционированной свалки на территории Калининского района и рекультивация земельных участков, на которых расположена свалка | Количество | штук | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ДЭЖКХ | 2022 |
| Стоимость единицы [<1>](#P3322) | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | 16149,64 | - |
| Сумма затрат [<11>](#P3332), в том числе: | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | 16149,64 | 16149,64 |
| бюджет города | тыс. рублей | - | - | - | - | - | - | 16149,64 | 16149,64 |
|  | Итого по подпункту 1.3: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 75514,60 | 78388,36 | 79438,49 | 76512,15 | 79588,03 | 68542,37 | 84483,57 | 542467,57 |  |  |
| бюджет города | тыс. рублей | 75514,60 | 78388,36 | 78666,48 | 76512,15 | 78703,86 | 68542,37 | 84483,57 | 540811,39 |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | - | - | 772,01 | - | 884,17 | - | - | 1656,18 |  |  |
|  | Итого по пункту 1: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1022218,29 | 1223431,05 | 817944,37 | 880125,68 | 879258,04 | 1084642,24 | 1255904,04 | 7163523,71 |  |  |
| бюджет города | тыс. рублей | 746628,69 | 906010,70 | 793369,49 | 810710,82 | 818336,83 | 996469,75 | 830975,53 | 5902501,81 |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 60000,00 | 150000,00 | 3634,00 | - | 2350,90 | - | - | 215984,90 |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 215589,60 | 167420,35 | 20940,88 | 69414,86 | 58570,31 | 88172,49 | 424928,51 | 1045037,00 |  |  |
|  | Итого по Программе: | Сумма затрат, в том числе: | тыс. рублей | 1022218,29 | 1223431,05 | 817944,37 | 880125,68 | 879258,04 | 1084642,24 | 1255904,04 | 7163523,71 |  |  |
| бюджет города | тыс. рублей | 746628,69 | 906010,70 | 793369,49 | 810710,82 | 818336,83 | 996469,75 | 830975,53 | 5902501,81 |  |  |
| областной бюджет | тыс. рублей | 60000,00 | 150000,00 | 3634,00 | - | 2350,90 | - | - | 215984,90 |  |  |
| внебюджетные источники | тыс. рублей | 215589,60 | 167420,35 | 20940,88 | 69414,86 | 58570,31 | 88172,49 | 424928,51 | 1045037,00 |  |  |

Примечания: 1. Итоговые суммы затрат могут иметь расхождения за счет округления средней стоимости единицы.

2. <1> - стоимость единицы определяется индивидуально по каждому мероприятию по результатам конкурсных процедур на основании локально-сметного расчета;

<2> - зависит от количества обращений;

<3> - тариф (рублей/кв. м) определяется решением собственников, но не ниже установленного Правительством Новосибирской области минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД;

<4> - перечень дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, подлежащих ремонту и обустройству, определяется правовыми актами мэрии города Новосибирска;

<5> - стоимость единицы рассчитывается согласно локально-сметному расчету (с учетом толщины ствола дерева, высоты, условий стесненности, вида работ);

<6> - количество мероприятий определяется приказами начальника ДЭЖКХ;

<7> - стоимость единицы в 2016 - 2019 годах рассчитывается согласно расценкам МУП "Спецавтохозяйство", в том числе с учетом возможных изменений таких расценок в течение года, с 2020 года - определяется по результатам конкурсных процедур на основании локально-сметных расчетов (кроме захоронения отходов, которое осуществляется в соответствии с тарифами, утвержденными департаментом по тарифам Новосибирской области);

<8> - с 2020 года затраты на финансовое обеспечение деятельности МКУ в части обеспечения защиты объектов, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, отражаются в муниципальной [программе](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A1CD89046C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496100AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории города Новосибирска", утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 05.11.2019 N 4028;

<9> - снос старых зданий с дальнейшим возведением новых на объединенном земельном участке;

<10> - с 2021 года мероприятия, проводимые администрациями, реализуются в рамках муниципальной программы "Зеленый Новосибирск";

<11> - расходы на разработку проектно-сметной документации.

5. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

Ответственный исполнитель Программы:

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению мероприятий Программы;

организует при необходимости внесение изменений в Программу.

Исполнители мероприятий Программы:

планируют деятельность по реализации Программы;

реализуют мероприятия в рамках Программы.

6. Финансовое обеспечение Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=C41251469325BF588F63372474FC0E1A4E3E7BD90AF3A2CB86066C0980E77621C4E795E1A3D8563CA6DE496105AAD51BED1DC38A34440A25653C015DE5B6I) мэрии г. Новосибирска

от 28.12.2021 N 4767)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | | | |
| Период реализации Программы по годам | | | | | | | Всего по Программе |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Бюджет города, в том числе: | 746628,69 | 906010,70 | 793369,49 | 810710,82 | 818336,83 | 996469,75 | 830975,53 | 5902501,81 |
| ДЭЖКХ | 705704,19 | 864977,02 | 754379,48 | 774231,35 | 780063,51 | 971408,15 | 806089,93 | 5656853,63 |
| администрация Дзержинского района города Новосибирска | 5241,70 | 5241,70 | 5241,70 | 3085,23 | 4822,40 | 3441,00 | 3441,00 | 30514,73 |
| администрация Калининского района города Новосибирска | 3358,70 | 3358,70 | 3358,70 | 3358,70 | 3358,70 | 1758,70 | 1758,70 | 20310,90 |
| администрация Кировского района города Новосибирска | 4517,60 | 4517,60 | 4517,60 | 4517,60 | 4267,60 | 2217,60 | 2217,60 | 26773,20 |
| администрация Ленинского района города Новосибирска | 6199,70 | 6199,70 | 4928,70 | 5722,60 | 5722,60 | 3122,60 | 3122,60 | 35018,50 |
| администрация Октябрьского района города Новосибирска | 6141,60 | 7611,08 | 6838,41 | 7044,80 | 7044,80 | 5320,80 | 5144,80 | 45146,29 |
| администрация Первомайского района города Новосибирска | 4446,40 | 4446,40 | 4446,40 | 4446,40 | 4446,40 | 3125,40 | 3125,40 | 28482,80 |
| администрация Советского района города Новосибирска | 2825,30 | 2825,30 | 2825,30 | 1470,94 | 2825,30 | 1825,30 | 1825,30 | 16422,74 |
| администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска | 8193,50 | 6833,20 | 6833,20 | 6833,20 | 5785,52 | 4250,20 | 4250,20 | 42979,02 |
| 2 | Областной бюджет | 60000,00 | 150000,00 | 3634,00 | - | 2350,90 | - | - | 215984,90 |
| 3 | Внебюджетные источники | 215589,60 | 167420,35 | 20940,88 | 69414,86 | 58570,31 | 88172,49 | 424928,51 | 1045037,00 |
|  | Итого: | 1022218,29 | 1223431,05 | 817944,37 | 880125,68 | 879258,04 | 1084642,24 | 1255904,04 | 7163523,71 |