МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 февраля 2012 г. N 1703

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ГАЗИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2012 ГОД

В связи с необходимостью проведения работ по газификации города Новосибирска, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановляю:

1. Утвердить план газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска на 2012 год (приложение).

2. Муниципальному унитарному предприятию "Энергия" г. Новосибирска организовать работу по выполнению плана газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска на 2012 год.

3. Администрациям районов города Новосибирска:

3.1. Оказывать содействие гражданам и их объединениям, а также муниципальному унитарному предприятию "Энергия" г. Новосибирска в выполнении плана газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска.

3.2. Осуществлять мониторинг хода выполнения работ путем взаимодействия с газовыми потребительскими кооперативами.

3.3. Совместно с муниципальным унитарным предприятием "Энергия" г. Новосибирска и заинтересованными организациями способствовать оказанию эффективной адресной социальной помощи населению на газификацию домов индивидуальной жилой постройки.

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осуществлять финансирование строительства газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда в пределах лимитов бюджетных обязательств 2012 года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками главного распорядителя бюджетных средств.

5. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города при выдаче разрешений на строительство локальных источников теплоснабжения привлекать организации к развитию газовых сетей индивидуального жилищного фонда города.

6. Рекомендовать газораспределительным и эксплуатирующим организациям города выдачу технических условий на присоединение к газораспределительной сети согласовывать с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска согласовывать проектно-сметную документацию по проектированию и строительству газопроводов на основании положительного заключения департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

8. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска организовать работу по заключению договоров аренды земельных участков под строительство газораспределительных сетей.

9. Признать утратившими силу:

постановление мэрии города Новосибирска от 02.03.2011 N 1775 "Об утверждении плана газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска на 2011 год";

постановление мэрии города Новосибирска от 08.11.2011 N 10400 "О внесении изменений в план газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска на 2011 год".

10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

11. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

Приложение

Утверждено

постановлением

мэрии города Новосибирска

от 22.02.2012 N 1703

ПЛАН

ГАЗИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2012 ГОД

Таблица 1

Объекты газоснабжения и работы в рамках выполнения

ведомственной целевой программы "Газификация города

Новосибирска" на 2011 - 2015 годы, утвержденной

постановлением мэрии города Новосибирска от 24.01.2011 N 393

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п. | Наименование объектови видов работ  | План строи- тельства и проек- тированиягазопро- водов  | Коли- чество подклю-чаемых домов, единиц  | Техни- ческая возмож-ность подклю-чения, единиц  | Объем финан- сиро- вания из бюджетагорода,тыс. рублей  | Объем софинан-сирования, тыс. рублей  |
| ГВД,км  | ГНД,км  | бюджетгорода<\*>  | бюджет области |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 1. Дзержинский район  |
| 1.1 | Газопровод-перемычка от ул. Трикотажной допер. 1-го Седова (1-я очередь первого этапа)  | 2,5  |  |  | 250  |  | 2118,2 |  |
| 1.2 | Строительство газопроводов привлеченными организациями  | 0,3  | 13,8 | 200  | 40  |  |  |  |
| 1.3 | Подключение в действующие сети  |  |  | 190  |  |  |  |  |
| Итого:  | 2,8  | 13,8 | 390  | 290  |  | 2118,2 |  |
| 2. Заельцовский район  |
| 2.1 | Строительство газопроводов привлеченными организациями  |  | 3,4  | 80  | 75  |  |  |  |
| 2.2 | Газопровод-перемычка от ул. Кедровой до ул. Бестужева (проектирование, протяженность - 2,8 км)  |  |  |  |  | 3745,1  |  |  |
| 2.3 | Подключение в действующие сети  |  |  | 160  |  |  |  |  |
| Итого:  |  | 3,4  | 240  | 75  | 3745,1  |  |  |
| 3. Калининский район  |
| 3.1 | Строительство газопроводов привлеченными организациями  |  | 0,3  | 30  |  |  |  |  |
| 3.2 | Подключение в действующие сети  |  |  | 120  |  |  |  |  |
| Итого:  |  | 0,3  | 150  |  |  |  |  |
| 4. Кировский район  |
| 4.1 | Строительство газопроводов привлеченными организациями  |  | 2,2  | 40  | 80  |  |  |  |
| 4.2 | Подключение в действующие сети  |  |  | 80  |  |  |  |  |
| Итого:  |  | 2,2  | 120  | 80  |  |  |  |
| 5. Ленинский район  |
| 5.1 | ГВД по ул. 2-й Экскаваторной, 3-й Экскаваторной  | 0,5  |  |  | 50  |  | 124,5  |  |
| 5.2 | Строительство газопроводов привлеченными организациями  |  | 5,0  | 85  | 180  |  |  |  |
| 5.3 | Подключение в действующие сети  |  |  | 265  |  |  |  |  |
| Итого:  | 0,5  | 5,0  | 350  | 230  |  | 124,5  |  |
| 6. Октябрьский район  |
| 6.1 | Газопровод-перемычка от пер. Токарей (ПК "Радуга") до ул. Национальной, В. Высоцкого (2-я очередь 1-го и 2-го этапов)  | 2,4  |  |  | 200  | 12896,1 |  |  |
| 6.2 | Строительство газопроводов привлеченными организациями  |  | 2,8  | 130  | 30  |  |  |  |
| 6.3 | Подключение в действующие сети  |  |  | 225  |  |  |  |  |
| Итого:  | 2,4  | 2,8  | 355  | 230  | 12896,1 |  |  |
| 7. Первомайский район  |
| 7.1 | ГВД в пос. Матвеевка от ГРПШ-8 до ГРПШ-9, 10 вдоль Бердского шоссе (2-й этап)  | 0,8  |  |  | 70  |  | 549,6  |  |
| 7.2 | ГВД в пос. Матвеевка от ГРПШ-10 до ГРПШ-11, 12, 13  | 1,2  |  |  | 130  |  | 604,8  |  |
| 7.3 | ГВД по ул. Победителей для газоснабжения домов по ул. Тельмана, Марата  | 0,4  | 1,2  | 80  |  | 4360,0  |  |  |
| 7.4 | Строительство газопроводов привлеченными организациями  | 2,7  | 6,5  | 275  | 80  |  |  |  |
| 7.5 | Подключение в действующие сети  |  |  | 40  |  |  |  |  |
| Итого:  | 5,1  | 7,7  | 395  | 280  | 4360,0  | 1154,4 |  |
| 8. Советский район  |
| 8.1 | Подключение в действующие сети  |  |  | 80  |  |  |  |  |
| Итого:  |  |  | 80  |  |  |  |  |
| 9  | Обеспечение газификации 260 жилыхдомов индивидуальногожилищного фонда малоимущих граждан  |  |  |  |  | 25000,0 |  |  |
| 10  | Разработка Единой схемы газоснабжения  |  |  |  |  | 1010,0  |  |  |
| 11  | Экспертиза, технологические присоединения, корректировка проектов, топографические основы  |  |  |  |  | 3523,4  |  |  |
| 12  | Стоимость услуг заказчика-застройщика |  |  |  |  | 90,0  |  |  |
| Всего:  | 10,8 | 35,2 | 2080  | 1185  | 50624,6 | 3397,1 |  |

Примечание: <\*> - средства бюджета города, зарезервированные для софинансирования при получении субсидии на газификацию по программе Новосибирской области, утверждаемой в феврале - марте 2012 года;

используемые сокращения:

ГВД - газопровод высокого давления;

ГРПШ - газорегуляторный пункт шкафного типа.

Таблица 2

Объекты газоснабжения и работы за счет средств

уставного фонда МУП "Энергия" г. Новосибирска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п. | Наименование объектов и видов работ  | Средства уставного фонда МУП "Энергия" г. Новосибирска,тыс. рублей  |
| 1  | 2  | 3  |
| 1  | Технологические присоединения газораспределительных сетей (врезки) | 730,5  |
| Итого:  | 730,5  |