МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 февраля 2012 г. N 1703

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ГАЗИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2012 ГОД

В связи с необходимостью проведения работ по газификации города Новосибирска, руководствуясь Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=5DDB1806B85ED9258AE9BF4C1EB011D85F46D50D5A64AC1EE579EC78D3BB87B673562C6B70091F80aDYAJ) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановляю:

1. Утвердить [план](consultantplus://offline/ref=5DDB1806B85ED9258AE9A14108DC4FD1574F89075F64A541B026B72584B28DE13419752934041F86DC8C43aCYFJ) газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска на 2012 год (приложение).

2. Муниципальному унитарному предприятию "Энергия" г. Новосибирска организовать работу по выполнению [плана](consultantplus://offline/ref=5DDB1806B85ED9258AE9A14108DC4FD1574F89075F64A541B026B72584B28DE13419752934041F86DC8C43aCYFJ) газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска на 2012 год.

3. Администрациям районов города Новосибирска:

3.1. Оказывать содействие гражданам и их объединениям, а также муниципальному унитарному предприятию "Энергия" г. Новосибирска в выполнении [плана](consultantplus://offline/ref=5DDB1806B85ED9258AE9A14108DC4FD1574F89075F64A541B026B72584B28DE13419752934041F86DC8C43aCYFJ) газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска.

3.2. Осуществлять мониторинг хода выполнения работ путем взаимодействия с газовыми потребительскими кооперативами.

3.3. Совместно с муниципальным унитарным предприятием "Энергия" г. Новосибирска и заинтересованными организациями способствовать оказанию эффективной адресной социальной помощи населению на газификацию домов индивидуальной жилой постройки.

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осуществлять финансирование строительства газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда в пределах лимитов бюджетных обязательств 2012 года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками главного распорядителя бюджетных средств.

5. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города при выдаче разрешений на строительство локальных источников теплоснабжения привлекать организации к развитию газовых сетей индивидуального жилищного фонда города.

6. Рекомендовать газораспределительным и эксплуатирующим организациям города выдачу технических условий на присоединение к газораспределительной сети согласовывать с департаментом энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска согласовывать проектно-сметную документацию по проектированию и строительству газопроводов на основании положительного заключения департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

8. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска организовать работу по заключению договоров аренды земельных участков под строительство газораспределительных сетей.

9. Признать утратившими силу:

[постановление](consultantplus://offline/ref=5DDB1806B85ED9258AE9A14108DC4FD1574F89075F67A448BB26B72584B28DE1a3Y4J) мэрии города Новосибирска от 02.03.2011 N 1775 "Об утверждении плана газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска на 2011 год";

[постановление](consultantplus://offline/ref=5DDB1806B85ED9258AE9A14108DC4FD1574F89075F67A548BC26B72584B28DE1a3Y4J) мэрии города Новосибирска от 08.11.2011 N 10400 "О внесении изменений в план газификации индивидуального жилищного фонда города Новосибирска на 2011 год".

10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

11. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ

Приложение

Утверждено

постановлением

мэрии города Новосибирска

от 22.02.2012 N 1703

ПЛАН

ГАЗИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА НА 2012 ГОД

Таблица 1

Объекты газоснабжения и работы в рамках выполнения

ведомственной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=5DDB1806B85ED9258AE9A14108DC4FD1574F89075F67AE4CBB26B72584B28DE13419752934041F86DC8C40aCYDJ) "Газификация города

Новосибирска" на 2011 - 2015 годы, утвержденной

постановлением мэрии города Новосибирска от 24.01.2011 N 393

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п. | Наименование объектов и видов работ | План  строи-  тельства  и проек-  тирования газопро-  водов | | Коли-  чество  подклю- чаемых  домов,  единиц | Техни-  ческая  возмож- ность  подклю- чения,  единиц | Объем  финан-  сиро-  вания  из  бюджета города, тыс.  рублей | Объем софинан- сирования,  тыс. рублей | |
| ГВД, км | ГНД, км | бюджет города <\*> | бюджет  области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Дзержинский район | | | | | | | | |
| 1.1 | Газопровод-перемычка  от ул. Трикотажной до пер. 1-го Седова  (1-я очередь первого  этапа) | 2,5 |  |  | 250 |  | 2118,2 |  |
| 1.2 | Строительство  газопроводов  привлеченными  организациями | 0,3 | 13,8 | 200 | 40 |  |  |  |
| 1.3 | Подключение в  действующие сети |  |  | 190 |  |  |  |  |
| Итого: | | 2,8 | 13,8 | 390 | 290 |  | 2118,2 |  |
| 2. Заельцовский район | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство  газопроводов  привлеченными  организациями |  | 3,4 | 80 | 75 |  |  |  |
| 2.2 | Газопровод-перемычка  от ул. Кедровой до  ул. Бестужева  (проектирование,  протяженность -  2,8 км) |  |  |  |  | 3745,1 |  |  |
| 2.3 | Подключение в  действующие сети |  |  | 160 |  |  |  |  |
| Итого: | |  | 3,4 | 240 | 75 | 3745,1 |  |  |
| 3. Калининский район | | | | | | | | |
| 3.1 | Строительство  газопроводов  привлеченными  организациями |  | 0,3 | 30 |  |  |  |  |
| 3.2 | Подключение в  действующие сети |  |  | 120 |  |  |  |  |
| Итого: | |  | 0,3 | 150 |  |  |  |  |
| 4. Кировский район | | | | | | | | |
| 4.1 | Строительство  газопроводов  привлеченными  организациями |  | 2,2 | 40 | 80 |  |  |  |
| 4.2 | Подключение в  действующие сети |  |  | 80 |  |  |  |  |
| Итого: | |  | 2,2 | 120 | 80 |  |  |  |
| 5. Ленинский район | | | | | | | | |
| 5.1 | ГВД по ул. 2-й  Экскаваторной,  3-й Экскаваторной | 0,5 |  |  | 50 |  | 124,5 |  |
| 5.2 | Строительство  газопроводов  привлеченными  организациями |  | 5,0 | 85 | 180 |  |  |  |
| 5.3 | Подключение в  действующие сети |  |  | 265 |  |  |  |  |
| Итого: | | 0,5 | 5,0 | 350 | 230 |  | 124,5 |  |
| 6. Октябрьский район | | | | | | | | |
| 6.1 | Газопровод-перемычка  от пер. Токарей  (ПК "Радуга") до  ул. Национальной,  В. Высоцкого  (2-я очередь 1-го и  2-го этапов) | 2,4 |  |  | 200 | 12896,1 |  |  |
| 6.2 | Строительство  газопроводов  привлеченными  организациями |  | 2,8 | 130 | 30 |  |  |  |
| 6.3 | Подключение в  действующие сети |  |  | 225 |  |  |  |  |
| Итого: | | 2,4 | 2,8 | 355 | 230 | 12896,1 |  |  |
| 7. Первомайский район | | | | | | | | |
| 7.1 | ГВД в пос. Матвеевка  от ГРПШ-8 до ГРПШ-9,  10 вдоль Бердского  шоссе (2-й этап) | 0,8 |  |  | 70 |  | 549,6 |  |
| 7.2 | ГВД в пос. Матвеевка  от ГРПШ-10 до  ГРПШ-11, 12, 13 | 1,2 |  |  | 130 |  | 604,8 |  |
| 7.3 | ГВД по  ул. Победителей для  газоснабжения домов  по ул. Тельмана,  Марата | 0,4 | 1,2 | 80 |  | 4360,0 |  |  |
| 7.4 | Строительство  газопроводов  привлеченными  организациями | 2,7 | 6,5 | 275 | 80 |  |  |  |
| 7.5 | Подключение в  действующие сети |  |  | 40 |  |  |  |  |
| Итого: | | 5,1 | 7,7 | 395 | 280 | 4360,0 | 1154,4 |  |
| 8. Советский район | | | | | | | | |
| 8.1 | Подключение в  действующие сети |  |  | 80 |  |  |  |  |
| Итого: | |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 9 | Обеспечение  газификации 260 жилых домов индивидуального жилищного фонда  малоимущих граждан |  |  |  |  | 25000,0 |  |  |
| 10 | Разработка Единой  схемы газоснабжения |  |  |  |  | 1010,0 |  |  |
| 11 | Экспертиза,  технологические  присоединения,  корректировка  проектов,  топографические  основы |  |  |  |  | 3523,4 |  |  |
| 12 | Стоимость услуг  заказчика-застройщика |  |  |  |  | 90,0 |  |  |
| Всего: | | 10,8 | 35,2 | 2080 | 1185 | 50624,6 | 3397,1 |  |

Примечание: <\*> - средства бюджета города, зарезервированные для софинансирования при получении субсидии на газификацию по программе Новосибирской области, утверждаемой в феврале - марте 2012 года;

используемые сокращения:

ГВД - газопровод высокого давления;

ГРПШ - газорегуляторный пункт шкафного типа.

Таблица 2

Объекты газоснабжения и работы за счет средств

уставного фонда МУП "Энергия" г. Новосибирска

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п. | Наименование объектов и видов работ | Средства уставного фонда  МУП "Энергия" г. Новосибирска, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Технологические присоединения  газораспределительных сетей (врезки) | 730,5 |
| Итого: | | 730,5 |